# AI 服装设计平台 · 产品与工程方案(MVP)

本文面向"准备真正上线、收费并长期维护"的场景,输出可直接用于 Vibe Coding 的产品定义、MVP 范围、交互方案、技术架构、数据结构、AI 工作流、开发顺序与验收标准。全文按需求约定的 27 项顺序组织,先给出开篇三问。

## 开篇三问

1. 这个项目最有潜力的核心是什么

不是"生成更好看的服装图",而是把服装设计师"发散灵感 → 收敛方向 → 迭代深化 → 拓展系列"这条工作流,第一次用一套可持久化、可复用、可被 AI 理解的结构化设计上下文承载起来。真正的价值与壁垒来自:白板上的每个元素都带有"角色/约束语义",系列维护一份"设计 DNA",每张生成图都记录"血缘关系"。模型能力是租来的、会趋同的;而这套围绕设计流程沉淀的数据结构与工作流,才是竞品难以快速复制、且随使用越用越深的护城河。

2. 当前设想中最危险的产品误区是什么

最危险的误区是过度承诺"系列一致性"和"服装结构准确性"。当前主流扩散模型无法保证同一件衣服的正反面逻辑一致、廓形/面料/图案在多张图之间像素级稳定。如果把产品定位成"输入主题,一键生成风格完全统一、结构完全正确的整套系列",几乎必然翻车,专业设计师会立刻识破并流失。正确姿态是:把"一致性"重新定义为受控变量下的可控相似(共享参考、共享 DNA、固定种子、锁定通道),把 AI 定位成"高速灵感放大器与方向验证器",而非"成品出图机"。第二个次级误区是,被"无限白板 + 多人协作 + 视频 + 虚拟秀"等诱人功能牵着走,让 MVP 臃肿,丢掉"小而美"。

3. MVP 最应该优先验证的一个关键假设是什么

设计师是否愿意"先在白板上组织参考图、色卡、廓形、关键词并给它们赋予约束角色,再进行生成",并且这种"结构化输入"确实带来了比通用生图工具更可控、更可继续迭代的结果。

如果这个假设成立(用户愿意投入结构化组织、并因此获得更好结果并反复使用),那么白板 + 生成 + 系列的闭环就成立,后续商业化与协作才有意义。如果不成立(用户只想输入一句话拿图),那这个产品就没有区别于 Midjourney 的理由,需要立刻转向。因此 MVP 的一切设计都应服务于验证这一条,而不是堆功能。

## 一、我对项目的理解

这是一款以服装设计工作流为核心的专业 AI 创意工具,不是大众娱乐换装、不是通用生图站。目标用户是有专业审美判断力、需要"可继续深化"结果的设计从业者。

核心体验闭环被明确为灵感白板 + AI 生成 + 系列设计三者联动,而非孤立的"文本框出图"。这是与竞品的根本分野。

产品哲学是"小而美":功能少、打磨深、交互轻(拖拽/圈选/自然语言/局部编辑),而非参数堆砌的技术后台。

从第一版就要为商业化(账户、项目、额度、订阅、成本核算、数据隔离)和未来扩展(协作、视频、资产库)留结构性空间,但不能因此让 MVP 臃肿。

技术上应采用"模块化单体 + 独立前端 + 外部 AI 模型服务 + 对象存储 + 异步队列",适合个人/小团队快速开发,不做过早的微服务拆分。

我认同你对市场机会的判断(缺乏进入工作流、系列能力弱、白板不智能),这三点确实是通用工具的结构性短板,值得作为差异化主轴。

## 二、关键假设

以下标注为"假设"的内容会直接影响方案,若与你的实际情况不符请指出:

【假设】团队规模:个人或 2–4 人小团队,前端主力 + 全栈,无专职运维。因此方案强烈偏向托管服务(Serverless DB、托管对象存储、聚合型 AI API),用运营成本换开发速度。

【假设】不自研/自训练模型:MVP 阶段通过托管推理 API(如 fal.ai / Replicate / 各家官方 API)接入现成模型,不自建 GPU 推理集群。这是"小团队能否活下来"的关键决策。

【假设】主力市场:先服务中国 + 海外独立设计师混合市场,支付需同时考虑 Stripe(海外)与国内支付,鉴权与文案支持中英。若你只做国内或只做海外,支付与合规选型会简化。

【假设】生成质量的现实边界:接受"AI 结果是设计草案/灵感稿,而非可直接投产的工艺图"。产品话术与验收标准据此设定,不承诺工艺级准确。

【假设】首个付费点:按"生成额度/积分 + 订阅解锁高分辨率与系列能力"收费,而非按席位。

【假设】版权立场:平台不主张对用户生成内容的版权,用户对上传素材的合法性负责;提供"商业使用提示"而非法律担保。

若上述任一条与你预期不同,受影响最大的是:模型接入方式(2)、支付与合规(3)、商业模式(5)。其余可在实现中平滑调整。

## 三、需要警惕的错误方向

把 KPI 定成"出图好看"。好看是模型给的,今天领先明天就被追平。KPI 应是"用户是否用白板组织了约束、是否反复迭代、是否拓展了系列"——这些才是你的资产。

过早追求系列的"完美一致"。技术做不到,承诺了就是坑。用"受控变量 + 共享条件"实现"专业可用的近似一致",并在 UI 上诚实呈现相似度。

把白板做成图片收藏夹。若元素没有"角色/约束语义"、不能被生成流程消费,白板就只是好看的画板,失去护城河。元素的语义化是第一天就要做对的事。

过早上多人实时协作(CRDT)。它会侵蚀你 60% 的工程预算却不验证核心假设。MVP 单人即可,数据模型为协作预留但不实现。

过早微服务化 / 自建推理集群。小团队会被运维拖死。单体 + 队列 worker + 托管 AI 足够撑到数千用户。

用复杂表单承载"专业感"。专业感来自结果可控和流程顺滑,不是参数多。默认智能、高级可选。

图片链路反复压缩。设计师对画质极敏感,一旦发现画布把原图糊了,信任瞬间崩塌。原图与缩略图必须分离,画布只做视觉缩放。

额度/扣费在成功前扣、失败不退。这是最容易招致差评和退款纠纷的地方,必须用"预授权 + 结算/退款"的幂等模型。

## 四、一句话产品定位

给专业服装设计师的 AI 设计工作台:在一块能被 AI 读懂的灵感白板上,把参考、色彩、廓形与面料组织成可控约束,快速生成、迭代并拓展出风格统一的服装系列。

对比一句话:Midjourney 给你"一张惊艳的图";我们给你"一个可以继续设计下去的方向,和一整个能自我延续的系列"。

核心用户:独立服装设计师、小型设计工作室(2–10 人)。

核心场景:季前/概念阶段的方向探索与系列铺陈——从一堆参考和模糊想法,快速收敛出 3–8 个 Look 的初步系列并持续深化。

核心痛点:灵感发散但难收敛;通用工具出图彼此无关、改不动、成不了系列;方向沟通与版本管理靠截图和微信,混乱易丢。

核心价值主张:可控(约束驱动生成)、可迭代(局部编辑/变体/血缘)、成系列(DNA 驱动一致性)、可沉淀(设计资产越用越值钱)。

与通用 AI 生图工具的区别:见第十三节,一句话即"我们卖的是工作流与设计上下文,不是单张图"。

用户为什么付费:省下大量早期探索与打样前的方向验证时间;把零散尝试变成可交付的系列 Lookbook;高分辨率导出与系列能力构成付费墙。

产品不做什么(MVP):不做视频/虚拟秀/虚拟模特;不做实时多人协作;不做电商上架/换装带货;不做自训练模型;不做通用绘画/非服装题材;不做工艺纸样/排料等生产端工具。

## 五、用户角色与核心用户选择

| 角色 | 工作目标 | 高频任务 | 当前工具 | 主要痛点 | 付费意愿 | 适合做 MVP 核心? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立设计师 | 快速出方向、接单/自有品牌 | 找参考、定调、出系列草案 | Pinterest+PS+MJ+微信 | 效率低、成不了系列、改不动 | 中—高(自掏腰包,决策快) | 是,首选 |
| 小型工作室 | 提案/季度企划,多人推进 | 情绪板、系列铺陈、给客户看 | 同上+共享盘 | 版本乱、协作靠截图、一致性差 | 中—高(可走团队订阅) | 是,次选 |
| 品牌内部设计师 | 服务品牌既有 DNA | 沿用品牌规范出企划 | 内部规范+Adobe+采买图库 | 合规/版权谨慎、要接内部流程 | 高但决策慢、要采购流程 | 否(销售周期长) |
| 设计学生 | 作业/作品集/学习 | 模仿、练习、拼作品集 | 免费工具为主 | 预算低、要教程 | 低(价格敏感) | 否(可做增长/口碑池) |
| 电商服装团队 | 上新快、转化高 | 出款、改款、模特图 | 换装/商拍 AI | 要真实上身、要量产 | 中(但需求错位) | 否(需求是"卖货"非"设计") |

结论:MVP 首要核心用户 = 独立服装设计师 + 小型工作室中的主创。 理由:

决策与付费闭环短:个人/小工作室自主决策、能立刻付费,不需要采购流程,最适合快速验证与迭代。

痛点最锋利:他们最需要"从发散到系列"的效率杠杆,且现有工具拼凑体验最痛。

需求与产品定位天然对齐:要的是"设计方向与系列",而非电商的"卖货图"或品牌的"合规产线",不会把产品拖向错误方向。

口碑传播强:设计圈社群密集,好用会自传播,获客成本低。

学生作为"增长/口碑蓄水池"用免费额度承接,品牌团队作为"后续团队版"的升级目标,电商团队明确不作为 MVP 目标(需求错位,会污染产品方向)。

## 六、产品核心闭环

一句话闭环:组织约束 → 生成方向 → 收敛迭代 → 沉淀系列。

灵感白板(赋予元素角色/约束)
        │  圈选参考 + 一句话意图
        ▼
   AI 生成(约束驱动,多候选)
        │  筛选 / 局部编辑 / 变体
        ▼
   设计资产(带血缘与版本)
        │  "以此为 Hero,建立系列 DNA"
        ▼
   系列(DNA 驱动扩展 Look,一致性受控)
        │  评审 / 替换 / 导出 Lookbook
        └────────── 回流白板,开启下一轮

关键设计:白板不是入口装饰,而是"约束的来源";系列不是文件夹,而是"可执行的一致性规则(DNA)"。 生成永远发生在"有上下文"的地方,这是与"空文本框出图"的本质差异。

## 七、MVP 功能优先级

原则:每个功能都能追溯到"验证核心假设"或"形成闭环"。凡是不服务闭环的,一律后置。

### P0(没有它就没有闭环)

| 功能 | 用户价值 | 依赖AI | 技术复杂度 | 风险 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户/项目管理 | 保存与隔离工作 | 否 | 低 | 数据隔离漏洞 | 用户只能访问自己项目;刷新不丢 |
| 灵感白板(图片/文本/便签/色卡,拖拽缩放多选) | 组织素材 | 否 | 中 | 画布性能 | 200+ 元素流畅;刷新精确还原 |
| 元素"角色/约束"语义标注 | 让白板参与生成 | 否 | 中 | 用户不理解 | 可给元素设角色并在生成中生效 |
| 圈选元素 + 自然语言生成(文生图/图生图) | 核心出图 | 是 | 高 | 结果不可控 | 选参考+意图→产出与约束相关的多候选 |
| 生成任务异步队列 + 状态反馈 | 稳定出图 | 是 | 高 | 队列/扣费 | 状态实时可见;失败可重试 |
| 结果入白板 + 设计资产保存 | 可迭代 | 否 | 中 | 血缘丢失 | 每张图记录输入与血缘 |
| 变体 + 局部重绘(inpaint) | 收敛迭代 | 是 | 高 | 掩码体验 | 圈局部改,其余不崩 |
| 历史版本 | 可回溯 | 否 | 中 | 存储膨胀 | 可查看/恢复任一版本 |
| 额度/积分 + 预扣结算 | 成本可控/可收费 | 否 | 中 | 重复扣费 | 幂等;失败退还 |
| 导出(高清单图) | 交付 | 否 | 低 | 画质 | 导出为原始分辨率无损 |

### P1(显著提升体验,可紧随其后)

| 功能 | 用户价值 | 依赖AI | 复杂度 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列(Collection)+ DNA 规则 | 核心差异化 | 部分 | 高 | 从 Hero 建 DNA;按 DNA 扩展 Look |
| 从单图扩展系列 / 系列内新 Look | 一致性拓展 | 是 | 高 | 新 Look 复用 DNA,相似度可调 |
| AI 分析白板生成主题/风格摘要 | 降低组织成本 | 是 | 中 | 一键得到主题词/色彩/风格建议 |
| 超分辨率 | 交付质量 | 是 | 中 | 放大不糊,细节增强 |
| ~~订阅套餐 + 支付~~（推迟至商业化阶段） | 变现 | 否 | 中 | 暂缓：功能验证成立后再启动 |
| Lookbook 展示板导出(PDF/长图) | 交付系列 | 部分 | 中 | 一键排版导出系列 |

### P2(后续版本)

时尚趋势分析（详见附录）、多人实时协作、视频/动态展示、虚拟模特/时装秀、品牌资产库与知识库(面料/廓形/色彩/图案)、社区分享、移动端。

### 明确不进入 MVP

自训练/微调模型、通用非服装绘画、电商换装带货、纸样/排料等生产工具、复杂权限与组织架构、离线桌面端。

## 八、信息架构

原则:空间简洁,重心在白板;能做成"白板内上下文操作"的,就不要做成独立页面或长表单。

登录/注册
  └─ 首页(项目库:卡片墙 + 用量/额度角标 + 新建项目)
        └─ 项目(Project)= 一个设计课题
              ├─ 白板工作台(核心,占屏 90%)
              │     ├─ 左:极简工具条(选择/图片/文本/便签/色卡/框选生成)
              │     ├─ 右:上下文面板(选中元素→角色/约束;选中生成→参数/结果)
              │     ├─ 底:生成任务托盘(进行中/最近结果)
              │     └─ 生成对话条(圈选后浮现:一句话意图 + 生成)
              ├─ 系列抽屉(Collection,右侧滑出,不离开白板)
              ├─ 资产/版本(以选中资产的侧栏 + 详情弹层呈现)
              └─ 导出(弹层)
  └─ 账户与订阅(独立页,低频)

模块形态判断:

| 模块 | 形态 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 首页/项目库 | 独立页 | 低频、导航性质 |
| 白板工作台 | 独立页(全屏) | 核心,需最大空间 |
| 设计生成 | 白板内上下文(浮条+侧栏+托盘) | 生成必须"在上下文里发生",不切页 |
| 系列设计 | 白板内右侧抽屉 | 系列源于白板选择,不应割裂 |
| 单个设计详情 | 侧栏 + 全屏 Lightbox | 轻量查看/编辑 |
| 历史版本 | 资产详情内的版本时间线 | 依附资产,非独立导航 |
| 导出/分享 | 弹层 | 低频动作 |
| 账户/订阅/用量 | 独立页 | 低频、与创作分离 |

关键取舍:不做传统企业后台式的多级左侧导航。 一个项目 = 一块白板 + 一个系列抽屉,用户 95% 时间待在白板里,一切生成、迭代、系列操作都在这块画布的上下文中完成。

## 九、核心页面与交互

下述每个页面给出:目标 / 主要操作 / UI 区域 / 各状态(默认/空/加载/生成/失败)/ 快捷操作 / 跳转关系。

### 9.1 登录与注册

目标:最低摩擦进入。

操作:邮箱 + 魔法链接 / 第三方(Google、微信);首登引导创建首个项目。

UI:居中卡片、品牌氛围图、单输入框。

状态:默认=输入框;加载=按钮转圈;失败=输入框下红字("链接已过期,重新发送");空=不适用。

跳转:成功→首页;首登→自动建"我的第一个项目"并进白板 + 3 步引导。

### 9.2 首页 / 项目库

目标:管理项目、感知额度、快速开工。

操作:新建项目、打开、重命名、复制、删除、看额度。

UI:顶栏(Logo/用量胶囊/头像菜单)+ 项目卡片墙(封面取白板缩略图)+ 右下"新建"。

状态:默认=卡片墙;空=大插画"创建你的第一个设计项目"+ 单个 CTA;加载=骨架卡;失败=重试条。

快捷:双击打开;右键上下文菜单。

跳转:打开→白板工作台;头像→账户/订阅。

### 9.3 项目 = 白板工作台(核心页)

目标:在一处完成组织、生成、迭代、系列的全部工作。

主要操作:添加/整理元素;圈选参考;写意图并生成;筛选结果;局部编辑/变体;拖入系列。

UI 区域:

顶栏:项目名、保存态(自动保存,显示"已保存")、用量胶囊、导出、系列抽屉开关。

左侧极简工具条:选择/手抓、图片上传、文本、便签、色卡、"框选生成"。

画布中心:无限画布。

右侧上下文面板:随选择内容变化(选元素→角色/约束;选生成结果→参数与操作)。

底部任务托盘:进行中的生成任务卡(缩略进度)+ 最近产出。

生成浮条:框选一组元素后在选区下方浮现,含意图输入、约束摘要 chip、"生成 N 张"。

状态:

默认:有内容的画布。

空:画布中央虚线提示"拖入图片,或点此上传第一张参考";右侧面板显示 3 步上手。

加载:画布骨架 + 元素占位。

生成中:选区旁出现占位卡(骨架 + 进度 + 预计时间);任务托盘同步。

失败:占位卡变红,显示可读原因("参考图过大,已自动压缩重试"/"额度不足")+ 重试/换参数;额度已预扣的自动退还并提示。

快捷键:V 选择、H 手抓、空格拖画布、滚轮缩放、G 生成、Cmd/Ctrl+Z 撤销、Del 删除、Cmd+D 复制、F 聚焦选中。

跳转:双击资产→Lightbox 详情;系列开关→右侧抽屉;导出→弹层。

### 9.4 AI 生成交互区(白板内)

目标:让"选择 + 一句话"成为主要生成方式,隐藏技术参数。

操作:框选元素→浮条自动归类约束(风格/颜色/廓形/面料/图案)→输入意图→选数量→生成;高级可展开(模型、张数、尺寸、种子、强度)。

状态:同 9.3 生成中/失败;成功后候选以 2×2 出现在选区右侧,可"采纳入白板/丢弃/再来一版/局部改"。

### 9.5 单个设计详情(Lightbox)

目标:看大图、读血缘、做迭代。

UI:大图 + 右侧信息(意图、约束来源缩略、模型/种子、版本时间线)+ 操作(变体/局部重绘/超分/导出/设为系列 Hero)。

状态:加载=模糊占位渐显原图;失败=占位 + 重载。

### 9.6 系列设计视图(右侧抽屉 + 全屏网格)

目标:定义 DNA、铺陈与评审 Look。

UI:顶部 DNA 卡(色板/廓形/面料/图案/情绪词/禁忌,可锁定);下方 Look 网格(Hero 置顶);"+ 从选中设计建系列""+ 生成新 Look"。

状态:空=引导"选一张设计作为 Hero";生成中=网格中占位;失败=该格重试。

跳转:点 Look→详情;"导出 Lookbook"→弹层。

### 9.7 历史与版本

依附资产:详情内"版本时间线",节点显示缩略/时间/操作类型;可预览与"恢复为当前"。恢复不覆盖,而是新建一个指向旧内容的版本(无损、可再回退)。

### 9.8 导出与分享

弹层:选择对象(单图/系列 Lookbook)、格式(PNG/JPG/PDF)、分辨率(受套餐限制)、是否加水印(免费版)。生成后端任务→给下载链接(签名 URL,限时)。

### 9.9 账户与用量

独立页:当前套餐、剩余积分、本月用量曲线、账单记录、升级/管理订阅、导出我的数据、删除账户。

页面跳转总览:登录→首页→项目(白板)⇄系列抽屉;白板⇄详情;任意处→导出弹层;头像→账户。全程"以白板为家",其余皆为叠加层,避免频繁整页切换造成的心流中断。

## 十、灵感白板详细方案(核心)

白板是本产品的护城河载体,重点在于元素语义化与参与生成,而非画得多花哨。

### 10.1 画布形态

无限画布(可平移缩放),但提供"框(Frame)"作为有限的组织单元(如"参考区""色彩区""Look A")。理由:设计师需要自由发散(无限),又需要能收敛聚焦(框)。纯有限画布限制发散,纯无限画布易失控,Frame 是折中。

### 10.2 元素类型(MVP)

图片(参考图/AI 生成图/面料图/草图,同为 image 但 role 不同)、文本、便签、色卡(单色/色板)、连接线/箭头(表达关系)、Frame(分组容器)。P1 追加:网页引用卡(抓取 OG 图 + 标题)、思维导图节点。

### 10.3 创建与上传

拖拽本地图片(分块上传、即时占位)、粘贴剪贴板图/URL、工具条新建文本/便签/色卡、从生成结果"采纳"落入白板、从取色器在任意图片上吸色生成色卡。

### 10.4 操作

移动/缩放/旋转/多选(框选 + Shift 加选)/分组(Group)/锁定/对齐吸附/层级(前后)/复制/删除;连线连接两元素并可标注关系文字。缩放是纯视觉变换,绝不改动原始像素(见图片质量节)。

### 10.5 思维导图

用"节点便签 + 连接线"实现轻量思维导图:中心节点=主题,分支=方向,可把图片/色卡挂到节点上。连接线携带语义标签(如"衍生自""对比""同系列")。MVP 只需"连线 + 文字标签",不做自动树布局(P1 再加)。

### 10.6 元素角色(关键创新)

每个元素可标注一个或多个角色标签,决定它在生成时"如何被使用":

| 角色 | 含义 | 生成时的作用 |
| --- | --- | --- |
| style_ref 风格参考 | 整体调性/画风 | 作为 style/IP-Adapter 参考 |
| silhouette_ref 廓形参考 | 版型/剪影 | 作为结构约束(ControlNet 边缘/深度) |
| fabric_ref 面料参考 | 材质/肌理 | 注入材质关键词 + 局部纹理参考 |
| pattern_ref 图案参考 | 印花/图案 | 图案迁移/关键词 |
| color_ref / palette 色彩 | 色卡约束 | 限定调色板 |
| detail_ref 细节参考 | 领口/袖型/工艺 | 细节关键词 + 局部参考 |
| avoid 反向参考 | 不想要的 | 进入负向约束 |
| note 说明 | 给人看的注释 | 不参与生成(除非显式纳入) |

角色可视化:元素左上角显示彩色 role 徽标,一眼看清"谁在约束什么"。默认智能推断(见 10.8),用户可一键改。

### 10.7 选择元素参与生成

两种方式:(a) 框选一组元素 → 生成浮条按 role 自动归类为约束;(b) 在生成浮条里点"+ 从白板选"逐个拾取。选中的元素形成一个 generation context(生成上下文),右侧摘要以 chip 呈现:风格×2 · 色板×1 · 廓形×1 · 负向×1,并可为每类设参考优先级/权重(高/中/低,映射为模型条件强度)。

### 10.8 AI 如何理解白板上下文

这是"白板真正参与生成"的核心机制,分四步(细节见第十一节):

收集:取用户选中的元素集合(或整个 Frame),读取每个元素的 type + role + content + 权重。

分通道:按 role 把元素路由到不同"条件通道"——color 通道→提取主色生成受限调色板;silhouette 通道→做边缘/姿态图给 ControlNet;style 通道→取图作 style reference;fabric/pattern/detail→图像理解模型转成结构化关键词;avoid→负向词。

理解:对需要"读懂"的图(面料/图案/细节/整体风格),调用图像理解模型(VLM) 产出结构化标签(材质、织法、廓形词、印花类型、工艺细节),而不是把原图硬塞。

编译:把"用户一句话意图 + 各通道结构化约束 + 系列 DNA(若在系列内)"编译成"正向提示词 + 负向提示词 + 条件图/参考图 + 模型参数"。这一步是产品的"专业设计语言 → 模型指令"的编译器(壁垒之一)。

关键点:白板不是把一堆图丢给模型,而是按"约束角色"分通道地、结构化地喂给模型。 这既提升可控性,又让"为什么生成这样"可解释。

### 10.9 防止白板混乱

Frame 分区 + 折叠、role 徽标筛选(只看某类元素)、"整理"命令(把散乱元素按 role 网格化排布)、聚焦模式(见 10.11)、元素数量软上限提示(超过阈值建议归档到新 Frame)。

### 10.10 自动布局 vs 手动布局

MVP:以手动自由布局为主(设计师要的就是自由),仅提供轻量"对齐吸附 + 一键网格整理选中项"。自动布局(思维导图树、系列网格自动排)放 P1,避免过早做复杂布局算法。

### 10.11 聚焦模式

选中一个 Frame 或一组元素 → "F 聚焦" → 画布淡出其余、居中放大选中集合,进入沉浸迭代。退出恢复全局视图。用于"这一轮我只想围绕这几张图工作"。

### 10.12 版本保存与持久化

持久化:自动保存(防抖 1–2s),元素级增量写库 + 定期整板快照(见第七技术节白板数据模型)。

版本:用户可"打点"命名版本(如"提案 v1");系统在重大操作(批量删除/系列建立)前自动打点。恢复=新建版本回退,无损。

### 10.13 性能

虚拟化渲染(仅渲染视口内元素)、图片按缩放级别加载不同分辨率(缩略/中图/原图三档)、离屏元素降级为占位、Canvas/WebGL 渲染层(依赖所选画布库)。目标:1000 元素、200 张图仍可 60fps 平移缩放。

### 10.14 协作

MVP 不做实时协作,但数据模型(元素独立行 + 版本)为其预留;真要"给客户看",先用"只读分享链接"(P1)满足,实时协同(CRDT)留到 P2。

### 10.15 具体交互示例

设计师小林做一个"新中式冬季外套"方向:

1. 新建项目"AW 新中式",拖入 6 张参考(3 张老照片、2 张面料图、1 张廓形速写)。

2. 系统自动推断角色:老照片→style_ref,面料图→fabric_ref,速写→silhouette_ref。小林把其中一张过时的老照片改为 avoid。

3. 用取色器从一张照片吸出 5 色,生成一张 palette 色卡,拖到"色彩区"Frame。

4. 框选(2 张 style + 1 张 fabric + 廓形速写 + 色卡),浮条显示 风格×2·面料×1·廓形×1·色板×1,把廓形权重调"高"。

5. 输入意图:"立领盘扣的长款外套,廓形挺括,冬季厚呢面料",点"生成 4 张"。

6. 8 秒后选区右侧出现 4 张候选。小林采纳 2 张入白板,对第 1 张"局部重绘"改了领型,再"生成 2 个变体"。

7. 满意后右键"设为系列 Hero → 建立系列",系统据此 Look + 当前约束生成"系列 DNA"(色板/廓形/面料/情绪词),小林锁定色板与廓形。

8. 在系列抽屉点"生成新 Look ×3",得到 3 个风格统一但款式不同的 Look,替换掉其中一个,导出 Lookbook PDF。

整个过程没有一个复杂表单,核心动作是"拖、选、说一句话、点生成"。

## 十一、AI 生图工作流

从用户意图到成品的端到端流程,标注执行位置(前端 FE / 后端 BE / 模型服务 MS)。

### 11.1 步骤与分工

| # | 步骤 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户输入(意图 + 选中元素 + 权重) | FE | 收集生成上下文 |
| 2 | 上下文打包 | FE→BE | 传元素ID列表 + role + 权重 + 意图 + (系列ID) |
| 3 | 白板上下文提取 | BE | 按 role 分通道取素材/引用 |
| 4 | 图片参考解析(VLM 理解) | BE→MS | 面料/图案/风格图→结构化标签(可缓存) |
| 5 | 提示词生成 | BE | 意图 + 标签 + DNA → 结构化 prompt 草案 |
| 6 | 提示词增强(LLM) | BE→MS | 补全服装专业描述、术语规范化、正/负向拆分 |
| 7 | 负向约束 | BE | avoid 元素 + 通用负向词库(畸变/多余肢体等) |
| 8 | 条件图准备 | BE | 生成边缘/深度/掩码;整理 style/IP 参考图 |
| 9 | 模型选择 | BE | 依任务类型(t2i/i2i/inpaint/upscale)选 Provider |
| 10 | 额度预扣(预授权) | BE | 幂等键 = task_id;预扣积分 |
| 11 | 创建生成任务入队 | BE | 写 generation_tasks(status=queued) |
| 12 | Worker 取任务→调模型 | BE(worker)→MS | 提交推理,轮询/回调 |
| 13 | 状态推送 | BE→FE | SSE/轮询更新进度 |
| 14 | 结果落对象存储 | BE | 存原图 + 生成缩略图 + 元数据 |
| 15 | 结算/退款 | BE | 成功=结算预扣;失败=退还 |
| 16 | 结果展示 | FE | 候选卡渲染 |
| 17 | 采纳入白板 / 存资产 | FE→BE | 建 design_asset + 血缘记录 |
| 18 | 失败重试 | FE/BE | 保留 task,允许换参重试 |
| 19 | 版本记录 | BE | 每次产出/编辑记 design_version |
| 20 | 局部编辑(inpaint) | FE(掩码)→BE→MS | 圈局部 + 意图→重绘 |
| 21 | 变体 | BE→MS | 固定 DNA/参考,微调种子/强度 |
| 22 | 超分 | BE→MS | 交付前放大 |
| 23 | 导出 | FE→BE | 打包原图/Lookbook,签名 URL |

分工原则:FE 只管交互与展示、组装上下文;BE 是"编译器 + 编排器 + 账务 + 存储";MS 只做纯推理,可随时替换。 业务逻辑绝不写进对模型的直接调用里。

### 11.2 流程要点

同步 vs 异步:第 4/6 步(VLM/LLM)可秒级同步或短异步;第 12 步(出图)必异步走队列。前端不阻塞等待。

可解释:每个任务保存"编译产物"(最终 prompt / 负向 / 参数 / 参考图ID),详情页可展开,让设计师理解并微调。

缓存:同一参考图的 VLM 标签、同一提示词增强结果可缓存,省成本。

降级:首选模型超时/失败→自动降级到备选 Provider(见第二十节),或降参数重试。

## 十二、系列设计方案(重点创新)

系列是最大差异化,但也是技术最易翻车处。核心方法论:用"系列 DNA(结构化约束)+ 受控变量轴"实现可控一致,而非依赖模型记忆。

### 12.1 什么是"系列 DNA"

一个结构化、可编辑、可锁定的对象,是系列所有 Look 生成时共享注入的约束:

CollectionDNA {
  palette:      锁定色板(主色/辅色/点缀,带 HEX 与占比)
  silhouette:   廓形规则(如"A字/直筒/落肩",可挂参考图)
  fabric:       面料方向(材质/织法/厚度关键词 + 参考图)
  pattern:      图案体系(印花类型/母题/密度 + 参考图)
  mood:         情绪/风格关键词(如"新中式·冷冽·极简")
  scene_season: 场景与季节
  avoid:        禁忌项(负向)
  hero_ref:     Hero Look 图(作为整体风格锚点)
  locks:        哪些维度被"锁定"(锁定=强约束,不锁=允许变化)
}

### 12.2 创建系列

三条路径:(a)从一个满意的设计"设为 Hero → 建系列",系统用该 Look + 其生成约束 + VLM 分析自动填 DNA 草案;(b)从白板 Frame"分析并建立系列方向"(AI 读整个 Frame 出 DNA 草案);(c)手动新建空系列再填 DNA。三者都产出"可编辑的 DNA 草案",用户确认并锁定关键维度。

### 12.3 生成第一个 / 更多 Look

第一个 Look:即 Hero(来自设计或首次按 DNA 生成)。

扩展 Look:点"生成新 Look",系统 = Hero/DNA 的共享条件 + "本 Look 的变化意图"(如"同系列的连衣裙版""更休闲的日常款")。锁定维度作强约束注入,未锁维度允许自由。

一致性来源(可控近似,非像素一致):共享 palette(强制调色板)、共享 style/IP 参考(Hero 图)、共享面料/图案关键词、固定或邻近种子、统一的提示词模板与出图参数、统一的构图/视角约定(如"全部正面平铺款式图")。

### 12.4 相似度 / 差异度控制

提供一个"相似 ←→ 多样"滑杆(映射到:参考强度、种子邻近度、允许变化的维度数量)。受控变量轴是关键方法:每个新 Look 只沿 1–2 个维度变化(如只变"品类:外套→裙装",其余锁死),从而既统一又有区别。UI 上让用户显式选"这次变什么"(变品类/变细节/变场景),而非让模型随机漂移。

### 12.5 避免过像 / 避免断裂

避免过像:强制"变化维度"选择;对已生成 Look 做相似度检测(用图像 embedding 计算两两距离),太近就提示"与 Look3 高度相似,建议调整变化维度"。

避免断裂:锁定的 palette/风格参考作为硬约束;对新 Look 做"DNA 符合度检查"(embedding 与 Hero/色板距离),偏离过大时标黄提示"该 Look 可能偏离系列调性"。

### 12.6 替换 / 候选 / 评审

替换:任一 Look 可"重生成/换一版",保留位次与血缘。

多候选:每次生成 N 张,用户选一张进 Look 位。

整体评审:系列视图提供"一致性总览"——色板匹配度、风格离散度、Look 间相似度矩阵(热力图),让主创一眼看出哪个 Look 出格。

### 12.7 系列概念说明 & Lookbook

概念说明:LLM 依据 DNA + 各 Look 生成一段"系列概念文案"(主题阐述、灵感来源、材质与色彩逻辑),可编辑,用于提案。

Lookbook:把 Hero + Look 网格 + 色板 + 概念文案自动排版为 PDF/长图导出。

### 12.8 MVP 简化实现 vs 高级实现

| 能力 | MVP 简化实现 | 后续高级实现 |
| --- | --- | --- |
| DNA | 结构化 JSON + 关键词 + 锁定色板/参考图 | 训练轻量风格向量/LoRA per 系列 |
| 一致性 | 共享参考 + 调色板约束 + 邻近种子 + 统一模板 | 系列专属微调 + 角色/版型记忆 |
| 相似度检测 | 图像 embedding 两两余弦距离 | 多维度(色/形/料)分解相似度 |
| 扩展 Look | 受控变量轴 + i2i/style ref | 语义化"换品类/换细节"结构化编辑 |
| 概念文案 | LLM 一次生成 | 结合品牌语料的风格化文案 |

诚实边界:MVP 阶段的一致性是"专业可用的近似",在 UI 上明确呈现相似度与符合度指标,把"最终定夺"交给设计师,而不是假装 AI 已完全掌控一致性。

## 十三、产品差异化与壁垒

一句定位已给出。以下四个壁垒都具体到工作流/数据/资产,且随使用自我强化,竞品难以快速复制。

### 壁垒一:结构化"设计上下文"数据资产(越用越深)

竞品存的是"图 + prompt";我们存的是"带角色/约束/关系/血缘的结构化白板 + 系列 DNA + 版本树"。用户在平台上组织的约束越多、系列越多,迁移成本越高,且这些结构化数据能持续喂给生成,形成"数据→更好结果→更多数据"的飞轮。通用工具要复制,得先说服用户把这套组织方式重做一遍。

### 壁垒二:系列一致性工作流(方法论 + 数据 + UI 的组合)

"系列 DNA + 受控变量轴 + 一致性检测/符合度可视化"是一整套方法论落地,不是单一模型能力。它要求数据结构(DNA/锁定/血缘)、算法(embedding 相似度)、交互(变化维度选择、相似度矩阵)三者咬合。竞品即使换上更强模型,也缺这套"如何用模型做出一致系列"的工程与产品沉淀。

### 壁垒三:设计语言→模型指令的"编译层"(专业知识固化)

把服装专业语言(廓形、结构、工艺、面料织法、印花母题)与"角色化白板约束"编译成高质量正/负向提示词与条件图的这一层,是可持续积累的专业资产(术语库、负向词库、结构约束模板、per-role 处理策略)。通用工具面向所有题材,不会为服装做这种深度编译,而这正是"结果专业可用"的关键。

### 壁垒四:可编辑与血缘化的生成结果(可继续设计,而非一次性图)

每张图都挂在"输入约束 + 版本 + 血缘树 + 所属系列"上,支持局部重绘、变体、回退、替换。用户得到的不是终点,而是"可继续设计下去的中间态"。这把产品从"出图工具"变成"设计过程的载体",切换成本与依赖度远高于一次性生图站。

壁垒如何形成 & 为何难复制:前期靠"编译层 + 系列工作流"做出"专业可用且成系列"的体验差;中期靠"结构化数据资产 + 血缘"锁定用户创作历史;长期靠数据飞轮与设计资产复用(色板/DNA/常用约束跨项目复用)形成习惯依赖。通用工具的产品重心在"泛题材单图生成",要转身做"服装系列工作流",等于重做产品定位、数据模型与领域知识,代价极高。

## 十四、技术选型

原则:小团队能快速开发、社区成熟、AI 编程工具易理解、托管优先降运维、可从 MVP 平滑扩展、不过早微服务。下表每项给出推荐、理由与备选。

| 层 | 推荐 | 理由 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 14 (App Router) + React + TypeScript | 生态最大、AI 工具最熟、SSR/路由/API 一体、招人易 | Remix、纯 Vite+React |
| UI 组件 | Tailwind CSS + shadcn/ui + Radix | 无运行时、可控性强、复制即用、设计感好把控 | MUI、Mantine、Chakra |
| 无限画布 | tldraw(SDK) | 开箱即用的无限画布/选择/缩放/持久化,可自定义 shape,省下数月工作 | Konva/react-konva(更底层更自由)、Excalidraw、tldraw 自研 |
| 状态管理 | Zustand(客户端/白板临时态)+ TanStack Query(服务器态) | 轻、少样板、心智简单;服务器态与本地态分治 | Redux Toolkit、Jotai |
| 数据请求 | TanStack Query + 类型化 fetch(或 tRPC) | 缓存/重试/失效/乐观更新开箱即用 | SWR、原生 fetch |
| 后端框架 | Node + TypeScript,NestJS(模块化单体) 或 Next.js Route Handlers + 独立 worker | 前后端同语言、模块边界清晰、DI 利于分层;长任务交给独立 worker | Fastify、Python FastAPI(若团队偏 Py) |
| 数据库 | PostgreSQL + Prisma ORM | 关系型 + JSONB 兼得;Prisma 迁移/类型安全,AI 工具友好 | Drizzle ORM、Supabase Postgres |
| 缓存/队列 | Redis(缓存)+ BullMQ(队列) | 生态成熟、可靠、可观测(Bull Board);MVP 单实例即可 | Upstash Redis(无服务器)、SQS+Lambda |
| 对象存储 | Cloudflare R2(或 S3) | R2 出口零费用,图片外发多时省钱;S3 兼容 API | AWS S3、阿里云 OSS(国内) |
| 图片处理 | sharp(Node) | 高性能生成缩略图/多档尺寸/格式转换 | 云上图片处理服务、imgproxy |
| CDN/图片分发 | Cloudflare(配 R2)/ imgproxy | 就近分发、按需变换、签名 URL | CloudFront、又拍云(国内) |
| AI 接入 | 聚合推理平台(fal.ai / Replicate)+ 官方 API 经统一抽象层 | 免自建 GPU、按量付费、模型可换;抽象层防锁定 | 自建 ComfyUI+GPU(后期降本)、各家官方 SDK |
| 图像理解/LLM | 多模态 LLM(如 GPT-4o 级 / Claude / Qwen-VL) 经抽象层 | 白板理解、提示词增强、概念文案 | 开源 VLM 自部署(后期) |
| 实时通信 | MVP:轮询 + SSE;协作期再上 WebSocket | 生成状态用 SSE 足够,避免过早引入长连基础设施 | WebSocket(Socket.IO)、Ably/Pusher |
| 认证 | Supabase Auth 或 Clerk | 托管、少运维、含邮箱/OAuth;Supabase 还带 DB/Storage | 自建 Auth.js(NextAuth)、Lucia |
| 支付 | Stripe(海外)+ 微信/支付宝(国内) | Stripe 订阅/计量成熟;国内需本地支付 | Paddle(含税务)、LemonSqueezy(MoR) |
| 日志 | pino(结构化 JSON) | 高性能、结构化、易接入采集 | winston |
| 监控/指标 | OpenTelemetry + Grafana/Prometheus 或托管(Grafana Cloud) | 统一 trace/metric;托管省运维 | Datadog(贵)、Better Stack |
| 错误追踪 | Sentry(前后端) | 前后端一体、上手快 | Rollbar、self-host GlitchTip |
| 产品分析 | PostHog | 漏斗/留存/事件,验证核心假设必备;可自托管 | Amplitude、Mixpanel |
| 部署 | 前端 Vercel;后端+worker Railway/Render/Fly.io | 部署即用、零运维起步;后期可迁 Docker+VPS 降本 | 全 Docker 到单台 VPS(最省钱)、AWS ECS |
| CI/CD | GitHub Actions | 免费额度足、生态全 | GitLab CI |
| 测试 | Vitest(单测)+ Playwright(E2E)+ Prisma 测试库 | 快、TS 友好 | Jest、Cypress |
| 包管理/Monorepo | pnpm + Turborepo | 快、省盘、任务缓存;支持 web/api/worker/shared 共存 | npm workspaces、Nx |

关于 Supabase 的取舍(重要决策):Supabase 把 Postgres + Auth + Storage + RLS 打包,MVP 提速极大、运维极省,是本方案推荐的"默认起点"。代价:一定程度的供应商绑定、RLS 行级安全需要认真设计、复杂后端逻辑仍需自建服务。备选:自建 Postgres + Auth.js + R2,更自由但更慢。建议:MVP 用 Supabase(DB+Auth+Storage)+ 独立 Node worker 跑队列与 AI 编排,兼顾速度与可控。

## 十五、系统架构

采用你指定的:模块化单体后端 + 独立前端 + 外部 AI 模型服务 + 对象存储 + 异步队列。不做微服务。唯一的"拆分"是把长耗时的 AI 任务放到独立 worker 进程(与 API 同代码库、共享模块),因为 Serverless/请求线程不适合跑数十秒的生成。

### 15.1 系统架构图

【Mermaid 图 · 源码,可粘贴到 mermaid.live 或支持 Mermaid 的编辑器渲染】

graph TD
  U["设计师浏览器<br/>Next.js + tldraw 画布"]
  CDN["Cloudflare CDN<br/>图片就近分发/签名URL"]
  API["模块化单体 API<br/>(NestJS / Next Route Handlers)<br/>Auth·Project·Board·Gen·Collection·Billing"]
  W["AI 任务 Worker<br/>(BullMQ 消费者, 同库共享模块)"]
  DB[("PostgreSQL<br/>关系数据 + JSONB")]
  R[("Redis<br/>缓存 + BullMQ 队列")]
  OS[("对象存储 R2/S3<br/>原图 + 缩略图")]
  subgraph EXT["外部 AI 模型服务(可替换)"]
    T2I["文生图/图生图"]
    INP["局部重绘"]
    UP["超分"]
    VLM["图像理解 VLM"]
    LLM["文本 LLM"]
  end
  PAY["支付 Stripe/微信"]
  OBS["Sentry / PostHog / 日志采集"]

  U -->|"REST/SSE"| API
  U -->|"直传(签名URL)"| OS
  U -->|"读图"| CDN --> OS
  API --> DB
  API --> R
  API -->|"入队"| R
  W -->|"消费"| R
  W --> DB
  W --> OS
  W -->|"统一抽象层"| EXT
  API -->|"回调/校验"| PAY
  API --> OBS
  U --> OBS

### 15.2 核心用户流程图

【Mermaid 图 · 源码,可粘贴到 mermaid.live 或支持 Mermaid 的编辑器渲染】

flowchart TD
  A["登录"] --> B["首页:项目库"]
  B --> C["打开/新建项目 → 白板"]
  C --> D["上传参考 / 建色卡便签"]
  D --> E["系统推断元素角色, 用户微调"]
  E --> F["框选元素 + 一句话意图"]
  F --> G["生成(异步) → 候选卡"]
  G --> H{"满意?"}
  H -->|"否"| I["局部重绘/变体/换参"] --> G
  H -->|"是"| J["采纳入白板 + 存为设计资产"]
  J --> K{"要成系列?"}
  K -->|"是"| L["设为 Hero → 生成系列 DNA → 扩展 Look"]
  K -->|"否"| M["继续下一方向"]
  L --> N["评审一致性 → 导出 Lookbook"]
  M --> F

### 15.3 AI 生成任务流程图

【Mermaid 图 · 源码,可粘贴到 mermaid.live 或支持 Mermaid 的编辑器渲染】

sequenceDiagram
  participant FE as 前端
  participant API as API(单体)
  participant DB as Postgres
  participant Q as Redis/BullMQ
  participant W as Worker
  participant MS as 模型服务
  FE->>API: POST /generations (意图+元素+权重, Idempotency-Key)
  API->>DB: 建 task(queued) + 预扣积分(幂等)
  API->>Q: 入队 job(task_id)
  API-->>FE: 202 {task_id}
  FE->>API: 打开 SSE /generations/{id}/events
  W->>Q: 取 job
  W->>DB: task=running
  W->>MS: (可选)VLM 理解参考图
  W->>MS: 提交出图(t2i/i2i)
  MS-->>W: 结果图 URL/字节
  W->>MS: (可选)超分
  W->>OS: 存原图+缩略图
  W->>DB: task=succeeded + 结果 + 结算积分
  W-->>API: 事件
  API-->>FE: SSE: succeeded(结果)
  Note over W,DB: 失败→task=failed→退还预扣→SSE:failed(可读原因)

### 15.4 白板数据流图

【Mermaid 图 · 源码,可粘贴到 mermaid.live 或支持 Mermaid 的编辑器渲染】

flowchart LR
  subgraph FE["前端(tldraw)"]
    C["画布交互:增删改元素"]
    S["Zustand:选择/临时态"]
    C --> S
  end
  C -->|"防抖批量(元素级 patch)"| API["API /boards/:id/elements"]
  API --> DB[("board_elements 行 + board.snapshot JSONB")]
  API -->|"重大操作打点"| VER[("board 版本快照")]
  DB -->|"打开项目:拉元素+快照"| FE
  subgraph GEN["生成时"]
    S -->|"选中元素ID+role+权重"| CTX["生成上下文打包"]
    CTX --> API
  end

### 15.5 系列设计数据关系图

【Mermaid 图 · 源码,可粘贴到 mermaid.live 或支持 Mermaid 的编辑器渲染】

erDiagram
  PROJECT ||--o{ BOARD : has
  PROJECT ||--o{ COLLECTION : has
  BOARD ||--o{ BOARD_ELEMENT : contains
  COLLECTION ||--|| COLLECTION_RULE : "has DNA"
  COLLECTION ||--o{ COLLECTION_LOOK : contains
  DESIGN_ASSET ||--o{ COLLECTION_LOOK : "placed as"
  DESIGN_ASSET ||--o{ DESIGN_VERSION : "has history"
  GENERATION_TASK ||--o{ DESIGN_ASSET : produces
  DESIGN_ASSET ||--o{ GENERATION_INPUT : "referenced by"
  COLLECTION_LOOK }o--|| DESIGN_ASSET : hero

## 十六、前端架构

### 16.1 目录结构(Turborepo 下 apps/web)

apps/web/src/
  app/                      # Next App Router 路由
    (auth)/login/
    (app)/projects/         # 项目库
    (app)/projects/[id]/    # 白板工作台(核心)
    account/                # 账户与订阅
  modules/                  # 按业务域分模块(高内聚)
    auth/                   # 登录态、路由守卫
    projects/               # 项目 CRUD、卡片墙
    board/                  # 画布:tldraw 封装、自定义 shape、工具条
      shapes/               # image/note/swatch/frame 自定义 shape
      context/              # 生成上下文收集(role→通道)
    generation/             # 生成浮条、候选卡、任务托盘、SSE 订阅
    collection/             # 系列抽屉、DNA 编辑、Look 网格、一致性视图
    assets/                 # 资产侧栏、Lightbox 详情
    versions/               # 版本时间线
    export/                 # 导出弹层、Lookbook 排版
    billing/                # 用量胶囊、套餐、结账
  components/               # 通用 UI(shadcn 封装)
  lib/
    api/                    # API 请求层(类型化 client + TanStack Query hooks)
    store/                  # Zustand stores(board 临时态、selection)
    utils/
  styles/

### 16.2 状态分层(明确边界,避免耦合)

| 状态类别 | 归属 | 例子 | 持久化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局客户端态 | Zustand(全局 store) | 当前用户、主题、当前项目ID、用量缓存 | 部分(localStorage 缓存) |
| 服务器态 | TanStack Query | 项目列表、资产、系列、任务状态 | 服务端为准,前端缓存 |
| 白板临时态 | tldraw 内部 + Zustand(board store) | 选择集、缩放、拖拽中、未提交编辑 | 否(仅本地) |
| 白板持久态 | 服务器态(经防抖同步) | 元素、位置、role、快照 | 是(写库) |

避免耦合的约定:组件不直接调 fetch,一律走 lib/api 的 hooks;白板临时态不进服务器态;跨模块通信走 store 或 URL,不 prop 透传超过两层;自定义 shape 只描述"数据 + 渲染",业务逻辑放 module。

## 十七、后端架构

### 17.1 目录结构(apps/api,模块化单体;apps/worker 复用同模块)

apps/api/src/
  main.ts
  common/            # 过滤器、守卫、拦截器、幂等中间件、限流
  config/            # 环境配置、密钥读取(仅服务端)
  modules/
    auth/            # 会话校验、用户上下文(Supabase/JWT)
    users/           # 用户资料、删除账户、数据导出
    workspaces/      # 工作区(为团队版预留,MVP 每人一个默认 ws)
    projects/        # 项目 CRUD + 归属校验
    boards/          # 白板、快照、版本
    board-elements/  # 元素级 CRUD、批量 patch
    assets/          # 设计资产、血缘
    versions/        # design_version 记录/恢复
    generation/      # 任务创建、状态、上下文编译(核心编排)
      compiler/      # 设计语言→prompt/负向/条件图 的"编译层"
    collections/     # 系列、DNA(rule)、look、一致性检测
    files/           # 上传签名、去重、缩略图触发
    billing/         # 订阅、额度、预扣/结算/退款、支付回调
    ai/              # 模型抽象层(Provider 接口 + 适配器)
    audit/           # 审计日志
    system/          # 系统配置、健康检查
apps/worker/src/
  processors/        # generation.processor / upscale / vlm / thumbnail
  index.ts           # BullMQ Worker 引导,import apps/api/modules/ai 等
packages/
  shared/            # DTO、zod schema、类型、常量(web/api/worker 共享)
  db/                # Prisma schema + client + migrations

### 17.2 模块职责与调用关系

auth 提供当前用户上下文,所有业务模块依赖它做归属校验(project.userId === current)。

generation 是编排核心:收上下文 → 调 board-elements/collections 取约束 → 调 compiler 编译 → 调 billing 预扣 → 入队;worker 调 ai 抽象层 → 落 files/assets → 调 billing 结算。

billing 是唯一能改积分的模块,提供 reserve/settle/refund 幂等接口,其他模块只能调用,不能直接改余额。

ai 抽象层被 worker 与 generation.compiler 使用,业务代码只依赖接口,不依赖具体 Provider。

audit 被写操作横切调用(拦截器),记录关键动作。

调用方向单向:上层业务(generation/collections)→ 基础模块(billing/ai/files/db),基础模块之间尽量不互相依赖,避免环。

## 十八、数据库设计与 ER 图

### 18.1 核心表

| 表 | 用途 | 关键字段 | 主键/外键 | 索引 | 状态/JSON 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| users | 账户 | email, name, avatar, deleted_at | PK id | uniq(email) | 软删;敏感信息交给 Auth 提供方 |
| workspaces | 工作区(团队版预留) | name, owner_id | PK id, FK owner→users | idx(owner) | MVP 每用户默认 1 个 |
| projects | 设计课题 | name, cover_asset_id, ws_id | PK id, FK ws | idx(ws_id) | archived 状态 |
| boards | 白板 | project_id, snapshot(JSONB), version_no | PK id, FK project | idx(project_id) | snapshot 存 tldraw 整板快照(还原用) |
| board_elements | 白板元素(可被查询/生成消费) | board_id, type, role[], x,y,w,h,rotation,z, style(JSONB), content(JSONB), file_id, ai_tags(JSONB), locked, group_id | PK id, FK board, FK file | idx(board_id), idx(board_id,type), gin(role), gin(ai_tags) | type/role 决定生成通道;content 用 JSONB 合理 |
| board_element_relations | 元素关系(连线/思维导图) | board_id, from_id, to_id, relation_type, label | PK id, FK from/to→elements | idx(board_id), idx(from_id) | 关系语义化 |
| design_assets | 设计资产(可迭代的图) | project_id, origin(gen/upload), file_id, thumb_file_id, task_id, parent_asset_id, meta(JSONB) | PK id, FK project/file/task, FK parent→self | idx(project_id), idx(parent_asset_id) | parent 形成血缘树 |
| design_versions | 资产/白板版本 | target_type, target_id, version_no, snapshot_ref, op_type, created_by | PK id | idx(target_type,target_id) | 恢复=新建版本,不覆盖 |
| generation_tasks | 生成任务 | project_id, user_id, kind(t2i/i2i/inpaint/upscale/vlm), status, provider, model, params(JSONB), compiled_prompt(JSONB), cost_credits, idempotency_key, error_code, timings(JSONB) | PK id, FK project/user | idx(user_id,status), uniq(idempotency_key) | 状态机见下;compiled_* 可解释 |
| generation_inputs | 任务输入(参考/上下文) | task_id, element_id, asset_id, role, weight, snapshot(JSONB) | PK id, FK task/element/asset | idx(task_id) | 记录"这次用了哪些约束"(可复现) |
| collections | 系列 | project_id, name, hero_asset_id, status | PK id, FK project/hero | idx(project_id) | draft/active |
| collection_rules | 系列 DNA | collection_id, palette(JSONB), silhouette(JSONB), fabric(JSONB), pattern(JSONB), mood[], scene_season, avoid[], locks(JSONB) | PK id, FK collection(1:1) | uniq(collection_id) | DNA 全结构化 JSON 合理 |
| collection_looks | 系列中的 Look | collection_id, asset_id, position, variation_axis, similarity_score | PK id, FK collection/asset | idx(collection_id,position) | variation_axis=本 Look 变化维度 |
| prompt_templates | 提示词/负向模板 | scope(global/user), name, positive_tpl, negative_tpl, vars(JSONB) | PK id | idx(scope) | 编译层用;沉淀专业知识 |
| subscriptions | 订阅 | user_id, plan, status, provider, ext_sub_id, period_end | PK id, FK user | idx(user_id), uniq(ext_sub_id) | active/past_due/canceled |
| usage_records | 用量/积分流水 | user_id, task_id, type(reserve/settle/refund/grant), credits_delta, balance_after, ref, idempotency_key | PK id, FK user | idx(user_id,created_at), uniq(idempotency_key) | 账本式,不可变;余额由流水推导/冗余 |
| uploaded_files | 上传文件 | user_id, bucket, object_key, mime, size, width,height, sha256, kind(original/thumb/derived), status | PK id, FK user | idx(user_id), uniq(sha256,user_id) | sha256 去重;原图/缩略分离 |

### 18.2 不应直接进库的数据

图片二进制本体 → 对象存储,库里只存 object_key/元数据。

大体积模型返回原文/临时中间图 → 存储或缓存,库里存引用与摘要。

高频临时白板态(拖拽中坐标) → 前端内存,批量防抖后才落库。

明文密钥/第三方 token → 密钥管理/环境变量,绝不入业务库。

### 18.3 简化 ER 图

【Mermaid 图 · 源码,可粘贴到 mermaid.live 或支持 Mermaid 的编辑器渲染】

erDiagram
  USERS ||--o{ WORKSPACES : owns
  WORKSPACES ||--o{ PROJECTS : has
  PROJECTS ||--o{ BOARDS : has
  BOARDS ||--o{ BOARD_ELEMENTS : contains
  BOARD_ELEMENTS ||--o{ BOARD_ELEMENT_RELATIONS : from
  PROJECTS ||--o{ DESIGN_ASSETS : has
  DESIGN_ASSETS ||--o{ DESIGN_VERSIONS : versions
  DESIGN_ASSETS ||--o{ DESIGN_ASSETS : "parent(血缘)"
  PROJECTS ||--o{ GENERATION_TASKS : runs
  GENERATION_TASKS ||--o{ GENERATION_INPUTS : uses
  GENERATION_TASKS ||--o{ DESIGN_ASSETS : produces
  PROJECTS ||--o{ COLLECTIONS : has
  COLLECTIONS ||--|| COLLECTION_RULES : dna
  COLLECTIONS ||--o{ COLLECTION_LOOKS : looks
  COLLECTION_LOOKS }o--|| DESIGN_ASSETS : shows
  USERS ||--o{ SUBSCRIPTIONS : subscribes
  USERS ||--o{ USAGE_RECORDS : ledger
  USERS ||--o{ UPLOADED_FILES : uploads
  BOARD_ELEMENTS }o--|| UPLOADED_FILES : image

### 18.4 生成任务状态机

queued → running → succeeded
             ├→ failed(可重试, 退还预扣)
             └→ canceled(用户取消, 退还预扣)

积分账本状态:reserve(创建时预扣)→ settle(成功结算)或 refund(失败/取消退还),三者共享 idempotency_key 防重复。

## 十九、API 设计

REST 风格,JSON,鉴权用 Bearer(会话 JWT)。所有写操作校验资源归属;所有"创建生成/扣费"类接口要求 Idempotency-Key 头。

| 方法 | 路径 | 说明 | 主要入参 | 返回 | 权限 | 幂等 | 异步 | 主要错误 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | 发送魔法链接/校验 | email / token | session | 公开 | 否 | 否 | 400/429 |
| GET | /me | 当前用户 + 额度 | - | user+credits | 登录 | - | 否 | 401 |
| GET | /projects | 项目列表 | 分页 | project[] | 所属 | - | 否 | 401 |
| POST | /projects | 建项目 | name | project | 登录 | 是(键) | 否 | 400 |
| GET | /projects/:id | 项目详情 | - | project+board 概要 | 归属 | - | 否 | 403/404 |
| PATCH | /projects/:id | 改名/归档 | fields | project | 归属 | - | 否 | 403 |
| DELETE | /projects/:id | 删除项目 | - | 204 | 归属 | 是 | 否 | 403 |
| GET | /boards/:id | 拉白板(元素+快照) | - | board+elements | 归属 | - | 否 | 403 |
| PUT | /boards/:id/snapshot | 保存整板快照 | snapshot | ok+version | 归属 | - | 否 | 409(版本冲突) |
| POST | /boards/:id/elements:batch | 批量增删改元素 | ops[] | applied[] | 归属 | 是(键) | 否 | 400/403 |
| GET | /boards/:id/elements | 列元素(可按 type/role 过滤) | filter | element[] | 归属 | - | 否 | 403 |
| POST | /files/sign-upload | 取直传签名 URL | mime,size,sha256 | url+file_id(命中去重则直接返回) | 登录 | 是 | 否 | 400/413 |
| POST | /files/:id/complete | 直传完成回调 | - | file(含尺寸) | 归属 | 是 | 触发缩略图 | 404 |
| POST | /generations | 创建生成任务 | kind,intent,inputs[](elementId/assetId,role,weight),params,collectionId? | 202 {task_id} | 归属 | 是(必需) | 是 | 402(额度不足)/400/429 |
| GET | /generations/:id | 任务状态与结果 | - | task+assets | 归属 | - | 否 | 403/404 |
| GET | /generations/:id/events | SSE 状态流 | - | event stream | 归属 | - | 流 | 403 |
| POST | /generations/:id/cancel | 取消任务 | - | task | 归属 | 是 | 触发退款 | 409 |
| POST | /generations/:id/retry | 重试(换参可选) | params? | 202{new task} | 归属 | 是(键) | 是 | 402/409 |
| POST | /assets/:id/variations | 生成变体 | count,strength | 202{task} | 归属 | 是 | 是 | 402 |
| POST | /assets/:id/inpaint | 局部重绘 | maskRef,intent | 202{task} | 归属 | 是 | 是 | 402/400 |
| POST | /assets/:id/upscale | 超分 | scale | 202{task} | 归属 | 是 | 是 | 402 |
| POST | /assets | 采纳结果入资产/上传 | fileId,taskId?,parentId? | asset | 归属 | 是 | 否 | 400 |
| GET | /assets/:id/versions | 版本时间线 | - | version[] | 归属 | - | 否 | 403 |
| POST | /assets/:id/restore | 恢复某版本 | versionId | asset(新版本) | 归属 | 是 | 否 | 404 |
| POST | /collections | 建系列(可从 asset) | name,heroAssetId? | collection+ruleDraft | 归属 | 是 | 部分(AI 填 DNA) | 400 |
| PATCH | /collections/:id/rule | 更新/锁定 DNA | palette/silhouette/.../locks | rule | 归属 | - | 否 | 403 |
| POST | /collections/:id/looks | 生成新 Look | variationAxis,intent,similarity | 202{task} | 归属 | 是 | 是 | 402 |
| PUT | /collections/:id/looks/:lookId | 替换/重排 Look | assetId/position | look | 归属 | 是 | 否 | 403 |
| GET | /collections/:id/consistency | 一致性总览 | - | 相似度矩阵+符合度 | 归属 | - | 否 | 403 |
| POST | /exports | 导出单图/Lookbook | targetType,targetId,format,resolution | 202{export task}或直接签名URL | 归属 | 是 | 视体量 | 402(高清受限) |
| GET | /billing/plans | 套餐 | - | plan[] | 公开 | - | 否 | - |
| POST | /billing/checkout | 发起订阅 | plan | checkout url | 登录 | 是 | 否 | 400 |
| POST | /billing/webhook | 支付回调 | provider payload | 200 | 签名校验 | 是(必需) | 否 | 400(验签失败) |
| GET | /billing/usage | 用量流水 | 分页 | usage[] | 本人 | - | 否 | 401 |
| POST | /account/export | 导出我的数据 | - | 202{task}+链接 | 本人 | 是 | 是 | - |
| DELETE | /account | 删除账户 | confirm | 202 | 本人 | 是 | 异步清理 | 400 |

幂等要点:凡涉及扣费(generations/variations/inpaint/upscale/exports)与支付回调,必须用幂等键(客户端 UUID 或 provider event id),服务端 usage_records.idempotency_key 唯一约束兜底,杜绝重复扣费。

## 二十、白板数据模型(存储方案选型)

需要承载:坐标/尺寸/旋转/层级/分组/锁定/类型/内容/样式/角色/AI 语义标签/关系/图片引用/版本/创建者/更新时间。

### 20.1 四种方案对比

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整板单 JSON | 实现最简,读写整块 | 无法按元素查询/被生成消费;并发覆盖;大板性能差 | 纯展示白板 |
| 每元素独立行 | 可查询/可被生成消费;增量更新;易加索引 | 需要拼装;整板一致性要处理 | 本产品(元素要参与 AI) |
| 快照 + 增量事件 | 可回放/审计/时间旅行 | 复杂度高;需事件溯源基建 | 强版本/审计需求 |
| CRDT | 天然多人实时协作 | 复杂、心智重、调试难 | 实时协同阶段 |

### 20.2 MVP 选择:混合(每元素独立行 + 整板快照)

主存储 = `board_elements` 每元素独立行:因为元素必须能被查询、按 role 分通道、进入生成上下文——这是护城河的技术前提,单 JSON 做不到。

辅存储 = `boards.snapshot`(tldraw 整板 JSONB 快照):保证画布像素级精确还原(tldraw 的相机、层级、细节),避免逐行拼装的还原偏差。

写策略:交互产生的元素变更 → 前端防抖(1–2s)批量 elements:batch(结构化字段落行)+ 周期性 PUT snapshot(整板还原用)。两者互补:行数据供"机器理解/生成",快照供"视觉还原"。

版本:重大操作前存一份 design_versions(指向 snapshot 引用),恢复=新建版本回退,无损。

### 20.3 迁移到多人协作

未来引入协作时:在现有"元素行 + 快照"之上叠加 CRDT(如 Yjs) 作为实时同步层,Yjs 文档承载"进行中的实时态",定期(或空闲时)把 Yjs 文档物化回 board_elements 行 + snapshot(保持机器可读与可生成)。即:CRDT 管实时,关系行管查询与 AI,两层并存,不推翻现有模型。这样 MVP 不背负 CRDT 复杂度,协作期又能平滑接入。

## 二十一、AI 模型抽象层

目标:业务代码只依赖统一接口,任何 Provider(fal/Replicate/官方/自建 ComfyUI)可插拔、可降级、可比价。

### 21.1 统一 Provider 接口(概念签名,非最终代码)

interface ModelProvider {
  capability: "t2i"|"i2i"|"inpaint"|"upscale"|"vision"|"text"|"video"
  submit(input: GenInput): Promise<{ providerJobId, status }>
  poll(providerJobId): Promise<GenResult>      // 或 webhook 回调
  cancel(providerJobId): Promise<void>
  estimateCost(input): { credits, currency, raw }
}

GenInput {
  prompt?, negative?, refImages?[{url, role, weight}],
  maskUrl?, initImageUrl?, controls?[{type:"canny|depth|pose", url}],
  width,height, steps?, cfg?, seed?, strength?, modelId, extra?(provider私有)
}

GenResult {
  status: "queued|running|succeeded|failed",
  images?[{url,width,height,seed}],
  moderation?: {flagged:bool, categories[]},
  usage: {rawCost, latencyMs}, error?: {code, message, retryable}
}

### 21.2 关键机制

任务状态:统一映射各家状态到 queued/running/succeeded/failed;支持 poll 与 webhook 两种回执。

错误处理:标准化 error.code(如 RATE_LIMITED/CONTENT_FLAGGED/TIMEOUT/PROVIDER_5XX)+ retryable,worker 据此决定重试/降级。

成本记录:每次调用记 rawCost(供应商计费)与折算 credits(用户侧),存 generation_tasks.cost_credits 与流水。

超时/重试:每能力配超时;可重试错误做指数退避,最多 N 次。

模型切换/降级:配置化"能力→Provider 优先级列表",首选失败/超时→降级次选;可按成本/质量/负载路由。

审核状态:调用后置内容审核(见安全节),moderation.flagged 进 task 状态,阻断入库并给可读提示。

### 21.3 必须完整保存的记录(可复现 & 可核算)

用户原始提示、系统增强后提示、负向词、模型参数(尺寸/步数/cfg/strength)、参考图ID与 role/weight、随机种子、Provider 与模型版本、原始成本与折算积分、生成结果与缩略、耗时。以上分别落 generation_tasks(params/compiled_prompt/timings/cost)、generation_inputs(参考与权重)、design_assets(结果)。目的:任一结果都能复现、追责、核算成本、解释给用户。

## 二十二、图片质量与性能方案

铁律:画布中的图片只是视觉缩放,永不修改原始像素。

原图保真:上传原图原样存对象存储(kind=original),不二次压缩;画布用 CSS/纹理缩放显示,不改字节。

缩略图/原图分离:上传完成后 worker 用 sharp 生成多档(如 thumb 256 / medium 1024 / 原图),uploaded_files 分别记录;画布按缩放级别选档加载,详情/导出取原图。

避免反复压缩:内部流转一律引用同一 original,不做"存一次压一次";只有导出为 JPG 时按用户所选质量压一次。

上传格式:接受 PNG/JPG/WebP/HEIC(转码);拒绝可执行/超大尺寸;分块/断点续传大图。

导出格式:PNG(无损)、JPG(可选质量)、PDF(Lookbook);分辨率上限受套餐控制。

缓存/CDN:图片走 CDN 就近分发;缩略图强缓存,原图签名 URL 限时;Cache-Control 分级。

大图加载/懒加载:视口外元素不加载原图(占位/低档图);进入视口再升档;LQIP 模糊占位渐显。

超分:交付前可选超分,结果作为新 derived 文件,不覆盖原图。

EXIF:上传时剥离方向外的敏感 EXIF(GPS 等)防隐私泄露,保留必要方向信息并做旋正。

去重:按 sha256 + user 去重,命中直接复用,省存储与上传。

存储成本:缩略图热存;原图/历史版本可分层(冷存);删除账户/项目时级联清理对象。

性能目标:画布 1000 元素 / 200 图 60fps;首屏白板 < 2s(先渲染快照 + 缩略图,原图后台补齐);生成状态更新延迟 < 1s(SSE)。

## 二十三、商业化、安全与合规

### 23.1 商业化(最小可行)

阶段调整说明:订阅/套餐/Stripe 支付整体推迟至功能验证成立后再启动。MVP 阶段用生成计数器 + 硬上限替代完整积分账本,目的是防止 AI API 成本失控,而非构建完整计费系统。下方标注 [MVP 简化] 的为当前实际实现,标注 [推迟] 的暂不实现,供后续参考。

[MVP 简化] 生成上限:users 表加 generation_count INT DEFAULT 0 与 generation_limit INT DEFAULT 100(可通过环境变量覆盖)。生成前调用 canGenerate(userId) 检查,超限返回 429 + 可读提示"本月免费生成次数已用完"。失败不计次,成功才 +1。

[MVP 简化] canGenerate() 封装:billing.service.ts 对外暴露单一函数,内部现在查计数器,后续替换为查订阅+积分,调用方不变。

[推迟] 免费额度/积分/结算/退款:用计数器替代,无需 usage_records 流水表。

[推迟] 订阅套餐 + Stripe:免费 / 个人 Pro / 工作室,功能验证后加入,不改现有生成流程。

[推迟] AI 积分与成本统计:每任务记 rawCost 与 credits,后台看板监控毛利。

[推迟] 防重复扣费(reserve/settle/refund):完整幂等账本推迟,届时用 usage_records 唯一约束兜底。

[推迟] 支付回调、账单记录、发票导出。

[始终保留] 数据隔离:一切资源带 user_id/ws_id,查询强制归属过滤(DB 层 RLS + 应用层双保险)。

[始终保留] 文件权限:对象私有 + 签名 URL 限时访问,禁止公开桶直读。

[始终保留] 删除账户 / 数据导出:异步清理(库 + 对象存储 + 第三方),导出打包 JSON + 图片。

不做(MVP 内):复杂多级计费、渠道分销、发票税务自动化、团队版席位。

### 23.2 安全与合规(区分 MVP 必须 / 后续增强)

| 项 | MVP 必须 | 后续增强 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | 托管 Auth + 会话过期 + 路由守卫 | MFA、SSO |
| 文件上传安全 | MIME/大小校验、扩展名白名单、签名直传、剥 EXIF | 病毒扫描、图片内容哈希黑名单 |
| 越权访问 | 每请求归属校验 + DB RLS | 细粒度角色权限(团队版) |
| 对象存储 | 私有桶 + 限时签名 URL | 按需水印、防盗链 |
| API 限流 | 按用户/IP 限流(Redis) | 自适应风控、异常封禁 |
| 密钥保护 | AI/支付密钥仅服务端环境变量,绝不下发前端 | 密钥管理服务、轮转 |
| Prompt 注入 | 用户输入不拼进"系统指令层";参考文本做隔离与转义 | 注入检测模型 |
| 内容审核 | 生成后置审核(色情/暴力/违禁)+ 阻断入库 | 上传前置审核、申诉流程 |
| 版权 | 用户对上传素材合法性负责;平台不主张生成物版权;显著"商业使用提示" | 相似度/侵权预警 |
| 隐私政策 | 明确数据用途、存储、删除、第三方(AI/支付) | 区域合规(GDPR/个保法)细化 |
| 训练数据使用 | 默认不拿用户设计训练;如需须显式授权开关 | 授权分级、脱敏训练 |
| 数据删除 | 账户/项目删除级联清理 | 保留期、法务保全 |
| 审计 | 关键写操作审计日志(谁/何时/改了什么) | 完整操作回放、导出审计 |

安全默认值(第一天就对):私有对象桶、签名 URL、密钥仅服务端、归属校验、幂等扣费、生成后置审核。这几项一旦漏掉,后期补代价极高。

## 二十三(续)、可观测性与错误处理

### 23.3 可观测性设计

结构化日志(pino):每条日志含 {timestamp, level, traceId, userId, projectId, module, event, duration, error?},禁止打印原始 prompt 或用户素材内容(防隐私)。

前端错误监控(Sentry):JS 异常、慢网络、白板渲染崩溃自动上报;附带用量/任务上下文(脱敏)。

后端异常监控(Sentry/OpenTelemetry):未捕获异常、慢请求(> 2s)告警;Worker 异常独立告警通道。

AI 任务指标:任务耗时(排队/推理/存储各段)、失败率(按类型/Provider)、每张成本,送监控看板。

队列积压监控(Bull Board):待处理任务数、超时任务、死信队列,积压超阈值告警。

数据库慢查询:Prisma 慢日志(> 300ms)+ 定期 EXPLAIN ANALYZE 回顾。

用户行为漏斗(PostHog):注册→白板→首次生成→采纳→建系列→触达上限(商业化后补充升级漏斗),验证核心假设用。

错误提示原则:所有面向用户的错误信息只显示可读人话("服装参考图分辨率过低,建议上传高于 500×500 的图片"),绝不暴露堆栈/SQL/模型错误。错误码仅在"复制给支持"的详情里携带。

## 二十四、分阶段开发路线

### 阶段 0:项目初始化(约 3–5 天)

阶段目标:从零搭建可运行、可部署的工程基础。

用户可感知成果:无(内部骨架)。

需开发的模块:Turborepo/pnpm monorepo;apps/web(Next.js+TS+Tailwind);apps/api(NestJS+Prisma);apps/worker(BullMQ);packages/shared/db;基础 Dockerfile/CI。

数据库变化:执行 users/workspaces 初始迁移(仅结构)。

API 变化:健康检查 GET /health;stub 鉴权中间件。

页面变化:blank Next.js 首页;鉴权骨架 layout。

主要风险:环境变量配置复杂;Turborepo 缓存与热重载冲突。

测试重点:CI pipeline 绿;Prisma migrate dev 通过;worker 进程可启动。

完成标准:三个 app 可独立启动、互连;CI 有 lint/type-check/unit-test 三个 job;README 记录本地启动步骤。

### 阶段 1:认证与项目管理(约 5–7 天)

阶段目标:用户可注册、登录、创建和管理项目。

用户可感知成果:有账户、有项目列表、首登引导。

需开发的模块:auth(Supabase Auth/Clerk 集成)、users、workspaces(默认)、projects CRUD、前端登录页、首页项目库。

数据库变化:users/workspaces/projects 表迁移。

API 变化:POST /auth/login、GET /me、GET/POST/PATCH/DELETE /projects。

页面变化:登录注册页;首页项目卡片墙;空状态;骨架屏。

主要风险:Supabase RLS 配置错误导致数据泄露;首登引导体验不够顺滑。

测试重点:归属校验(不能访问他人项目);刷新后 session 保持;空状态正确。

完成标准:用户 A 无法读取用户 B 的项目;新用户首登进白板无报错。

### 阶段 2:白板基础能力(约 10–14 天)

阶段目标:可用的灵感白板——上传、组织、元素语义化、持久化。

用户可感知成果:设计师可以把参考图、便签、色卡拖入白板,标注角色,刷新后不丢失。

需开发的模块:board(tldraw 封装、自定义 shape)、board-elements(CRUD/批量)、files(上传签名、缩略图)、前端白板工作台页面。

数据库变化:boards/board_elements/board_element_relations/uploaded_files 迁移。

API 变化:GET /boards/:id、PUT /boards/:id/snapshot、POST /boards/:id/elements:batch、POST /files/sign-upload、POST /files/:id/complete。

页面变化:白板工作台全页;左侧工具条;右侧属性面板(role/约束);底部任务托盘骨架;元素 role 徽标;图片上传进度;刷新还原验证。

主要风险:tldraw 自定义 shape 与 Prisma 行数据双向同步的状态一致性;大量元素时防抖批量写的时序问题;图片直传签名流程复杂。

测试重点:200 元素流畅(< 16ms/frame);刷新精确还原;元素 role 改变持久化;上传去重命中。

完成标准:拖入 50 张图并标角色,刷新后完全一致;元素语义标注保存正确。

### 阶段 3:AI 生成闭环(约 12–16 天)

阶段目标:用户可圈选参考、输入意图、异步生成、获得结果并采纳入白板。

用户可感知成果:核心价值交付——第一次用白板约束生成出服装设计图并可迭代。

需开发的模块:generation(任务创建/编译器/VLM/LLM/状态 SSE)、AI 模型抽象层(首接一个 Provider)、worker(generation processor)、billing(简化计数器 + canGenerate(),见任务09)、前端生成浮条/候选卡/任务托盘。

数据库变化:generation_tasks/generation_inputs/design_assets/design_versions 迁移;users 表新增 generation_count/generation_limit 两字段(Task 09 的简化版,不建 usage_records 表)。

API 变化:POST /generations(含 Idempotency-Key)、GET /generations/:id、GET /generations/:id/events(SSE)、POST /generations/:id/cancel、POST /assets。

页面变化:生成浮条(圈选后浮现)、约束摘要 chip、候选卡 2×2、任务托盘、失败重试交互、生成次数剩余提示(超限时可读提示)。

主要风险:SSE 断线重连;Worker 崩溃后任务挂起;模型回调超时;canGenerate() 并发检查超限。

测试重点:超过 generation_limit 后生成被正确拦截;失败的生成不计次;失败提示可读(不暴露技术错误)。

完成标准:全流程跑通(白板圈选→生成→候选→采纳);canGenerate 超限拦截测试通过;用户可感知"结果与参考相关"。

### 阶段 4:设计迭代(约 8–10 天)

阶段目标:让生成结果真正可继续工作——变体、局部编辑、历史版本。

用户可感知成果:不满意的局部可以单独改,可以一键变体,可以回到以前的版本。

需开发的模块:generation(inpaint/variation 任务)、versions(恢复)、assets(血缘)、前端 Lightbox 详情/版本时间线/掩码编辑工具。

数据库变化:design_versions 扩展、generation_inputs 完整记录。

API 变化:POST /assets/:id/variations、POST /assets/:id/inpaint、GET /assets/:id/versions、POST /assets/:id/restore。

页面变化:Lightbox 详情(版本时间线/血缘/操作)、掩码绘制工具(在图片上圈局部)、变体候选卡、版本时间线 UI。

主要风险:掩码绘制体验(在 canvas 上绘制并上传)工程量大;inpaint 结果与原图无缝融合质量。

测试重点:版本恢复无损(可再次回退);血缘链完整;inpaint 掩码边界清晰。

完成标准:可对生成图局部重绘并与原图比较;任意版本可恢复且旧版本不消失。

### 阶段 5:系列设计 MVP(约 10–12 天)

阶段目标:实现系列 DNA、从 Hero 扩展 Look、一致性展示。

用户可感知成果:可以把单图"升级"成一个初步系列,并看到统一调性的多个 Look。

需开发的模块:collections(DNA/rule/look/扩展/一致性检测)、前端系列抽屉/DNA 编辑卡/Look 网格/一致性总览。

数据库变化:collections/collection_rules/collection_looks 迁移。

API 变化:POST /collections、PATCH /collections/:id/rule、POST /collections/:id/looks、PUT /collections/:id/looks/:lookId、GET /collections/:id/consistency。

页面变化:系列右侧抽屉;DNA 卡(色板/廓形/面料可锁定);Look 网格(Hero 置顶);相似度/符合度指标;Lookbook 基础导出。

主要风险:系列一致性的"用户期望管理"——需在 UI 明确标注"近似一致"而非"像素一致"。

测试重点:从 Hero 提取 DNA 无误;锁定维度在 Look 生成中作为强约束生效;相似度矩阵计算正确。

完成标准:完整走通"Hero→DNA→扩展 3 个 Look→一致性总览→导出 Lookbook 基础版"。

### 阶段 6:商业化基础(推迟至功能验证后)

本阶段暂缓实施。 当前 MVP 用"生成计数器 + 硬上限"替代完整积分账本,无需 Stripe 订阅/支付。待核心工作流验证成立、准备正式收费时再执行本阶段。届时改动量有界:把 canGenerate() 内部从计数器换成查订阅+积分,不触碰白板/生成/系列逻辑。以下内容保留供届时参考。

阶段目标(届时):跑通订阅→额度→消耗→超限→引导升级的完整商业闭环。

用户可感知成果(届时):免费用户看到额度、超限提示、升级入口;付费用户看到解锁的能力。

需开发的模块(届时):billing(完整积分账本/订阅/Stripe webhook/账单/用量面板)、前端账户页/用量胶囊/结账弹层/升级引导。

数据库变化(届时):subscriptions 表;usage_records 完整流水表;users 表的 generation_count/limit 字段迁移为由订阅状态驱动。

主要风险(届时):支付回调幂等性;套餐权限在生成时的精确校验。

完成标准(届时):全套商业闭环走通;Stripe 测试环境端到端验证。

## 二十五、前 20 个 Vibe Coding 可执行任务

任务格式:目标/背景/模块/新增文件/修改文件/实现要求/接口要求/数据结构/边界情况/测试要求/验收标准/禁止事项。

任务 01:初始化 Monorepo 工程骨架

任务目标:用 pnpm + Turborepo 建立多应用仓库,apps/web + apps/api + apps/worker + packages/shared + packages/db 全部可启动。

背景信息:所有后续任务的基础;工程不稳则后续一切受阻。

涉及模块:工程基础设施。

预计新增文件:turbo.json、pnpm-workspace.yaml、apps/web/(Next.js scaffold)、apps/api/(NestJS scaffold)、apps/worker/(ts+bullmq stub)、packages/db/prisma/schema.prisma(仅 User 表)、packages/shared/src/index.ts、.env.example、docker-compose.yml(postgres+redis)。

预计修改文件:根 package.json。

实现要求:pnpm dev 可同时启动三个 app;热重载正常;packages/shared 改动后两个 app 自动感知;严格 TypeScript strict mode。

接口要求:GET /health 返回 {ok:true,ts};Next.js 首页渲染"AI 服装设计平台"。

数据结构:Prisma User 最小表(id/email/createdAt)可迁移。

边界情况:Windows 开发环境路径分隔符兼容;docker-compose 端口冲突时有明确提示。

测试要求:pnpm typecheck 通过;pnpm lint 通过;prisma migrate dev 执行成功;GET /health 返回 200。

验收标准:三个 app 各自绿灯;CI lint+typecheck job 通过。

禁止事项:不初始化不会立即用到的模块;不引入 jest(用 vitest);不写任何占位业务逻辑。

任务 02:PostgreSQL + Prisma 基础模型(users/workspaces/projects)

任务目标:建立认证相关与项目管理所需数据库表,并确保迁移可干净执行。

背景信息:依赖任务01。在任务03(认证)前需要库结构就绪。

涉及模块:packages/db。

预计新增文件:packages/db/prisma/migrations/001_init/;packages/db/src/client.ts。

预计修改文件:prisma/schema.prisma。

实现要求:User(id/email/name/avatar/deletedAt/createdAt)、Workspace(id/name/ownerId/createdAt)、Project(id/wsId/name/coverAssetId?/archived/createdAt/updatedAt),全部 PK=cuid2,外键正确,索引见设计节。

数据结构:见数据库设计节对应三张表。

边界情况:coverAssetId 可为 null(项目刚建无封面);deletedAt 软删需在后续查询中过滤。

测试要求:prisma migrate reset 干净;prisma validate 通过;能插入 User+Workspace+Project 并正确外键约束。

验收标准:迁移文件可重复执行;schema 无 warning;包导出 PrismaClient 供其他 app 使用。

禁止事项:不做真实数据填充(seed 仅用于本地测试,不提交);不把 PrismaClient 实例化多次(单例)。

任务 03:用户认证(Supabase Auth 集成 + 会话守卫)

任务目标:邮箱魔法链接登录,会话 JWT 验证,路由守卫,User 记录同步到自建库。

背景信息:依赖任务01/02。所有后续业务接口的安全基础。

涉及模块:apps/api/modules/auth、apps/web/modules/auth。

预计新增文件:apps/api/src/modules/auth/auth.guard.ts(NestJS Guard)、apps/api/src/modules/auth/auth.service.ts、apps/web/src/modules/auth/AuthProvider.tsx、apps/web/src/app/(auth)/login/page.tsx。

预计修改文件:apps/api/src/main.ts(应用 Guard)。

实现要求:API Guard 校验 Supabase JWT,提取 userId 注入请求上下文;首次登录自动在 users 表建记录 + 默认 workspace;前端魔法链接 + 发送→确认→redirect 首页;会话刷新自动静默。

接口要求:POST /auth/login(发链接/校验 token)、GET /me(返回 User + credits 占位)。

边界情况:token 过期返回 401 前端跳登录;用户删除后 JWT 仍有效时拒绝并提示;邮件发送失败给可读提示。

测试要求:未登录访问 GET /me 返回 401;登录后返回 200+User;User 记录存库;Workspace 自动建。

验收标准:全流程 E2E(发邮件→点链接→进首页)在本地测试 Supabase 环境跑通;单测 Guard 逻辑覆盖 token 过期/无效。

禁止事项:不在前端存 JWT 到 localStorage(用 cookie httpOnly);不 hardcode 任何密钥;不在日志打印完整 JWT。

任务 04:项目 CRUD + 首页项目库页面

任务目标:用户可创建/重命名/删除/归档项目,首页以卡片形式展示所有项目。

背景信息:依赖任务02/03。MVP 的第一个可用用户功能。

涉及模块:apps/api/modules/projects、apps/web/modules/projects。

预计新增文件:projects controller/service;前端 ProjectCard、ProjectGrid、EmptyState 组件;TanStack Query hooks;首页路由。

实现要求:项目归属强制校验(所有接口);软删除(非物理);卡片封面取 coverAssetId 缩略图 URL(初始为占位色);Optimistic update 新建卡片(不等服务器)。

接口要求:GET /projects(分页/搜索)、POST /projects(Idempotency-Key)、PATCH /projects/:id、DELETE /projects/:id。

边界情况:删除有资产的项目提示"含设计资产,确认删除?";名称长度限制(3–80字);超过 50 个项目用"加载更多"非无限滚动(MVP 够用)。

测试要求:用户 A 不能访问 B 的项目(403);删除后不再出现列表;空状态正确展示。

验收标准:新建→命名→刷新仍存在;重命名立即反映;删除后卡片消失。

禁止事项:不做项目分组/标签等扩展;不做团队共享(MVP 单人);不把项目 ID 暴露在 URL 前加任何前缀。

任务 05:白板基础画布(tldraw SDK 集成 + 自定义 shape)

任务目标:集成 tldraw 无限画布,实现图片/便签/色卡自定义 shape,并绑定持久化存储。

背景信息:依赖任务04。白板是整个产品最核心的交互容器;这一步只做"能显示+能操作",不做生成。

涉及模块:apps/web/modules/board。

预计新增文件:BoardCanvas.tsx(tldraw Editor 封装);shapes/ImageShape、NoteShape、SwatchShape、FrameShape 自定义 shape;hooks/useBoardPersist.ts(防抖+批量写)。

实现要求:tldraw Editor 全屏;自定义 shape 支持 role 属性与徽标渲染;批量 patch 防抖 1500ms;首次加载从 API 拉元素+快照并重建(先渲快照,再按行数据覆盖 role 等语义字段);图片 shape 显示 CDN 缩略图(视口外占位)。

边界情况:画布加载中骨架屏;元素更新时序(防抖未提交的修改在网络恢复后重发);快照与行数据不一致时以行数据 role 为准。

测试要求:50 元素渲染性能 60fps;拖入+保存+刷新后还原;role 徽标显示正确。

验收标准:画布可操作;元素跨页面存活;role 改变后刷新仍保持。

禁止事项:不自研画布引擎(必须用 tldraw);不把 tldraw 内部 store 直接暴露给外部模块;不在 shape 中写业务逻辑(只管渲染)。

任务 06:图片上传与文件管理(签名直传 + 缩略图)

任务目标:用户可拖拽上传图片到白板,原图存对象存储,缩略图自动生成,SHA256 去重。

背景信息:依赖任务05。上传是白板的物料基础。

涉及模块:apps/api/modules/files、apps/worker/processors/thumbnail、apps/web/modules/board(上传流程)。

预计新增文件:files controller/service;thumbnail.processor.ts;ThumbnailQueue bull 配置。

实现要求:客户端向 POST /files/sign-upload 取签名 URL(含 SHA256 查重,命中直接返回已有 file_id);客户端直传到 R2/S3;完成后 POST /files/:id/complete;worker 异步生成 256/1024 两档缩略;EXIF 剥离(保留方向);MIME 白名单(jpg/png/webp/heic)。

接口要求:见 API 设计节对应两个接口。

边界情况:超大文件(> 50MB)拒绝并提示;非图片 MIME 拒绝;直传失败(网络中断)前端给可重试提示;去重命中时不重新存不重新触发缩略图。

测试要求:上传→缩略图生成→白板图片 shape 显示缩略;SHA256 去重命中不创建重复行;HEIC 正常转码。

验收标准:拖入图片 3 秒内白板显示缩略图;原图存储完整;完成 > 150 次上传测试无内存泄漏。

禁止事项:绝不把原图压缩保存;绝不在 API 服务内存中转发图片二进制(必须直传到对象存储);不存用户文件到本地磁盘。

任务 07:元素角色语义标注与自动推断

任务目标:右侧面板可给元素选 role(style_ref/fabric_ref/palette/silhouette_ref/detail_ref/avoid/note);系统对新上传图片自动推断角色。

背景信息:依赖任务05/06。元素语义化是白板参与生成的前提,是第一天就必须做对的设计。

涉及模块:apps/web/modules/board(右侧面板/role badge)、apps/api/modules/board-elements(role 字段)、apps/worker(VLM 自动推断)。

预计新增文件:ElementRolePanel.tsx;RoleBadge 组件;vlm-inference.processor.ts。

实现要求:上传图片后 worker 调 VLM 做简单分类(服装图/面料图/速写/照片 等)→ 映射到默认 role;用户可在右侧面板覆盖;多图批量设 role;role 改变立即反映在徽标且防抖入库;avoid 类型右侧面板显示红色。

边界情况:VLM 推断失败时默认 role=style_ref 不阻塞;非服装类图片给出低置信度提示;便签/色卡默认 role=note/palette 不走 VLM。

测试要求:上传面料图→自动推断为 fabric_ref 概率 > 70%;role 手动改→刷新保持;批量设 role 影响所选全部元素。

验收标准:上传图自动有 role 徽标;右侧面板改 role 白板即时反映;VLM 失败时不影响上传流程。

禁止事项:VLM 调用不能阻塞上传主流程;不把 VLM raw response 直接存库(只存结构化标签)。

任务 08:AI 模型抽象层(Provider 接口 + fal.ai 适配器)

任务目标:建立可插拔模型抽象层,接入首个 Provider(fal.ai),支持 t2i 与 i2i 任务类型。

背景信息:依赖任务01。后续所有生成任务的基础;隔离好了才能随时换模型。

涉及模块:apps/api/modules/ai。

预计新增文件:ai/interfaces/provider.interface.ts;ai/providers/fal.adapter.ts;ai/providers/mock.adapter.ts(测试用);ai/ai.service.ts。

实现要求:接口严格隔离;fal.ai 适配器实现 t2i/i2i;参数映射(宽高/步数/cfg/强度/参考图/种子);超时 60s;失败返回标准 error.code;成本记录(rawCost+credits);mock adapter 用于单测。

边界情况:Provider 5xx 重试 2 次(指数退避);rate limit 降级到备选;CONTENT_FLAGGED 不重试。

测试要求:mock adapter 单测全路径;fal adapter 沙箱集成测试 t2i 至少一次;超时模拟测试。

验收标准:Provider 可切换(只改配置);成本字段正确记录;fal.ai 调用出图并返回图片 URL。

禁止事项:不把 fal API Key 写到代码或日志;不把 Provider 逻辑写进 generation service 主流程;不阻塞 API 请求线程等待出图。

任务 09:积分账本(预扣/结算/退款,幂等)

任务目标:用最简方式防止 AI API 成本失控,同时为后续接入订阅计费预留统一入口——canGenerate() 函数封装。

背景信息:依赖任务02/03。原完整积分账本(reserve/settle/refund)推迟至商业化阶段。现阶段用计数器代替,但必须通过封装隔离调用方,确保后续切换为订阅计费时不需要修改 generation.service。

涉及模块:apps/api/modules/billing(仅 canGenerate/incrementCount 部分)、packages/db(schema 新增两字段)。

预计新增文件:billing.service.ts(仅计数器逻辑);billing.module.ts。

预计修改文件:packages/db/prisma/schema.prisma(User 表加 generation_count/generation_limit);generation.service.ts(调用 canGenerate/incrementCount)。

实现要求:User 表新增 generation_count INT DEFAULT 0 与 generation_limit INT DEFAULT 100(可通过环境变量 DEFAULT_GEN_LIMIT 覆盖)。canGenerate(userId):事务内读取 count 与 limit,返回 boolean,不满足时返回 false + 错误码 GEN_LIMIT_EXCEEDED。incrementCount(userId):生成成功后原子自增(UPDATE ... SET count = count + 1)。生成失败/取消不计次。canGenerate() 是对外唯一接口,generation.service 只调用它,不直接读 count/limit 字段。

接口要求:超限时 API 返回 429 + {code:"GEN_LIMIT_EXCEEDED", message:"本月免费生成次数已用完", remaining:0},前端展示可读提示和剩余次数。

数据结构:仅 schema 变更新增两字段,无新建表,不建 usage_records。

边界情况:并发生成用 Postgres 行锁 SELECT FOR UPDATE 防止超限并发;月初重置(cron job 或登录时懒重置,通过 resetDate 字段判断);limit 可后台配置不硬编码。

测试要求:单测 canGenerate 在 count=limit 时返回 false;incrementCount 并发 10 次只增加 10;超限 API 返回 429 + 可读 message;失败的生成不触发 incrementCount。

验收标准:超过 generation_limit 次后生成被正确拦截并提示;失败的生成不计次;generation.service 不直接读 count/limit 字段。

禁止事项:不在 generation.service 中直接读 count/limit 字段(必须经 canGenerate/incrementCount);不把 limit 硬编码为常量;不建 usage_records 表(推迟);不实现 reserve/settle/refund(推迟)。

任务 10:异步生成任务队列(BullMQ Worker + 任务状态机)

任务目标:建立可靠的生成任务队列——API 入队、worker 消费、状态流转、SSE 推送。

背景信息:依赖任务08/09。生成闭环的骨干。

涉及模块:apps/api/modules/generation、apps/worker。

实现要求:API 收到请求→调用 canGenerate(userId) 检查→建 task(queued)→入 BullMQ 队列→返回 202 {task_id};Worker 取 job→task=running→调 ai.service→结果入库→task=succeeded 后调用 incrementCount(userId);task=failed 时不计次;SSE endpoint 订阅任务事件;任务超时 120s 自动标 failed。

边界情况:Worker 崩溃时 BullMQ stalled job 超时重试(最多 1 次);task 已 canceled 时 worker 取到直接 ack 跳过;重试任务只在最终成功时计次一次。

测试要求:正常路径 job 从 queued→succeeded 流转;Worker 崩溃后 stalled job 被重新消费;cancel 后 job 不执行;failed 后 generation_count 不增加。

验收标准:生成任务状态通过 SSE 实时更新(< 1s 延迟);失败不计次(generation_count 不变)。

禁止事项:不在 API handler 中同步等待模型返回;不跳过 stalled job 超时配置;不让两个 worker 实例同时消费同一 job;不在 worker 失败路径中调用 incrementCount。

任务 11:生成上下文编译器(白板约束→Prompt)

任务目标:实现"白板元素→结构化提示词"的编译层,这是产品专业壁垒的核心代码。

背景信息:依赖任务07/08。编译层质量决定生成结果的专业性。

涉及模块:apps/api/modules/generation/compiler。

实现要求:按 role 分通道;color 通道→提取主色调色板约束关键词;silhouette 通道→提取边缘图;fabric/pattern/detail 通道→调 VLM 取结构化标签;style 通道→图片引用列表;负向 = avoid 元素标签 + 领域通用负向词库;最终拼成 GenInput 结构;调 LLM 做专业术语增强与规范化。

边界情况:VLM/LLM 调用失败时降级为纯关键词模式(不阻断生成);用户无 style_ref 时不强加默认风格;空白板走纯文生图路径。

测试要求:有调色板约束时正向 prompt 含色彩词;有 avoid 图时负向 prompt 含该图的标签;单测每个通道的映射逻辑。

验收标准:编译产物(compiled_prompt JSON)存 task 表,详情可查。

禁止事项:不把用户原始文本不经处理拼入系统指令层(防 prompt 注入);不把整张参考图 base64 inline 进 prompt;不对调色板通道以外做硬编码颜色词。

任务 12:前端生成浮条 + 候选卡 + 任务托盘

任务目标:实现"框选→浮条→生成→候选卡→采纳入白板"完整前端交互。

背景信息:依赖任务05/10/11。用户第一次感受到"白板参与生成"的体验时刻。

预计新增文件:GenerationBar.tsx;ConstraintChips.tsx;CandidateGrid.tsx;TaskTray.tsx;useGenerationSSE.ts。

实现要求:框选后浮条在选区下方出现;约束摘要 chip 按 role 分类展示计数;点生成→API→SSE 监听→候选卡渐显;候选操作:采纳/丢弃/再来一版/局部改;采纳后图片落入白板为新 ImageShape 带 assetId 标记;托盘显示进行中任务与最近 5 条结果。

边界情况:未选元素时浮条不出现;额度不足时浮条点击弹提示;生成中再次触发排队提示;SSE 断线自动重连+轮询降级。

测试要求:Playwright E2E: 框选→输入→生成→候选→采纳→白板出现新图。

验收标准:首次生成全流程无报错;候选图可正常采纳入白板;任务托盘状态与服务器一致。

禁止事项:不在浮条里暴露模型参数(高级展开才显示);不在前端保留 SSE 连接超过任务生命周期。

任务 13:局部重绘(inpaint)与变体生成

任务目标:用户可在 Lightbox 画掩码圈局部进行重绘;可一键生成多个变体。

背景信息:依赖任务12。迭代能力的关键,让用户不必从头生成。

预计新增文件:MaskCanvas.tsx(Canvas 绘制掩码);InpaintPanel.tsx;VariationControl.tsx。

实现要求:Lightbox 内切换到局部编辑模式→Canvas 覆盖在图片上→用户画笔涂抹→上传掩码图→发 inpaint 任务;变体用 strength 参数调 i2i 复用原任务 seed+1/2/3;结果同样走候选卡流程。

边界情况:掩码为空时拒绝提交并提示;掩码太小(< 5% 面积)提示;inpaint 结果色调不一致时显示提示。

验收标准:局部重绘走通;变体生成 3 张不同但相似;掩码绘制可撤销。

禁止事项:不把掩码存为用户资产(临时用途);inpaint 积分单价可低于 t2i。

任务 14:设计资产血缘与版本历史

任务目标:每个资产记录父子血缘;版本时间线可查可恢复。

背景信息:依赖任务12。血缘是产品差异化壁垒的技术基础。

预计新增文件:VersionTimeline.tsx。

实现要求:采纳结果时记 parentAssetId;每次重绘/变体/超分产出新 asset 链接 parentId;每次重大操作前系统自动打版本;版本时间线显示缩略+时间+操作类型;恢复=新建资产版本指向旧文件(不删当前)。

边界情况:版本数量多时分页显示;恢复之后原来的版本仍在历史里。

验收标准:Lightbox 版本时间线显示正确历史;恢复一步后可再次撤销恢复。

禁止事项:不物理删除版本记录(设 archived 延迟清理)。

任务 15:系列(Collection)创建与 DNA 定义

任务目标:用户可从一个满意的设计建立系列并编辑系列 DNA。

背景信息:依赖任务12/14。系列功能是最重要差异化,建立在资产基础上。

预计新增文件:CollectionDrawer.tsx;DNACard.tsx(可编辑色板/廓形/面料/情绪词/锁定)。

实现要求:Lightbox "设为 Hero → 建系列"入口;系统调 VLM+LLM 从该 Look 提取 DNA 草案;DNA 卡展示各维度并允许编辑/锁定/解锁;系列抽屉右侧滑出。

边界情况:VLM/LLM 提取 DNA 失败时展示空 DNA 让用户手填;每个系列只有一份 DNA;DNA 编辑实时保存。

验收标准:从 Hero 建系列→DNA 展示→锁定色板→关闭再打开 DNA 仍保持。

禁止事项:不允许一个 Look 同时属于多个系列(MVP 简化);不在 DNA 中存图片二进制(只存 file_id 引用)。

任务 16:系列扩展 Look + 一致性检测

任务目标:按 DNA 扩展新 Look,计算相似度矩阵,标记偏离系列的 Look。

背景信息:依赖任务15。系列设计核心交互闭环。

预计新增文件:LookGrid.tsx;ConsistencyOverview.tsx(相似度热力图);VariationAxisSelector.tsx。

实现要求:生成新 Look 参数注入 DNA 锁定维度;每张 Look 完成后用 CLIP embedding 算两两余弦相似度存 collection_looks.similarity_score;一致性总览显示相似度矩阵。

边界情况:相似度 > 0.95 时提示"与 LookX 高度相似";相似度 < 0.5 时 Look 卡片显示警告标记;用户可忽略提示强制保留。

验收标准:完整走通"建系列→3个 Look→一致性总览"展示相似度差异。

禁止事项:不承诺"完全一致"(UI 文案用"参考相似度"而非"保证一致");不把 CLIP embedding 存库。

任务 17:高清导出 + Lookbook PDF 基础版

任务目标:用户可导出单图高清版(受套餐限制)和系列 Lookbook PDF。

背景信息:依赖任务13/16。让用户能产出可分享的成果。

预计新增文件:export.processor.ts;ExportModal.tsx。

实现要求:单图导出取原图签名 URL(免费加水印,Pro 无水印高清);Lookbook PDF 用 pdfkit 排版系列 Look 网格+DNA 色板+系列名;导出大文件 worker 异步,完成后给下载链接(签名 URL 24h 有效)。

边界情况:免费套餐导出分辨率上限;超出套餐时提示升级;下载链接过期后用户重新请求。

验收标准:三种导出格式(PNG/JPG/PDF)成功生成并可下载;免费有水印 Pro 无水印。

禁止事项:不把导出文件永久存储(临时 24h);不在前端直接操作图片像素做水印(必须后端处理)。

任务 18:订阅与支付(Stripe + 额度解锁)【推迟至功能验证后】

本任务暂不实施。 等核心假设验证成立、准备正式收费时再执行。届时把 canGenerate() 内部从"计数器"切换为"查订阅+积分",调用方不变。以下内容保留供届时参考。

任务目标:接入 Stripe,实现免费→Pro 订阅,支付成功后解锁高清导出与系列能力。

前置条件(届时需先完成):将 Task 09 的 canGenerate() 内部逻辑从计数器切换为查订阅+积分;建立 subscriptions 表和完整 usage_records 流水表。

届时需新增文件:stripe.service.ts;BillingPage.tsx;UsageGauge.tsx;UpgradeModal.tsx。

主要实现要点:Stripe Checkout Session→用户支付→webhook 回调(验签+幂等)→更新 subscriptions + 发放积分;能力开关依据 subscriptions.plan 在 API 层校验;账单记录可查。

禁止事项(届时仍适用):不在前端传递 Stripe 价格 ID(后端映射);不跳过 webhook 验签;canGenerate() 对外签名不变(只换内部实现)。

任务 19:内容审核 + 安全加固

任务目标:生成结果后置内容审核,文件上传安全校验,API 限流,关键操作审计日志。

背景信息:依赖任务10/06。安全必须在上线前完成。

预计新增文件:rate-limit.guard.ts;audit.interceptor.ts;content-moderation.service.ts。

实现要求:文件上传 magic bytes 校验;API 限流(Redis):登录接口 5次/分,生成接口 20次/小时/用户;生成结果调用内容审核 API;审核不通过→task=moderation_failed + 不计次 + 用户可读提示("该内容不符合平台规范");审计拦截器记录关键写操作。

边界情况:内容审核 API 超时时降级(放行+后台标记人工复查);限流命中返回 429 + Retry-After 头。

验收标准:非图片 MIME 文件上传被拒绝;限流第 21 次返回 429;审计日志包含 userId/operation/resource。

禁止事项:不在限流错误响应里暴露 Redis key 格式;不跳过内容审核。

任务 20:前端错误边界 + 可观测性接入(Sentry + PostHog)

任务目标:接入 Sentry(前后端错误监控)与 PostHog(用户行为分析),建立验证核心假设所需的漏斗。

背景信息:依赖任务12以上。没有可观测性就无法知道核心假设是否成立。

预计新增文件:sentry.config.ts;ErrorBoundary.tsx;analytics.ts(PostHog 事件封装)。

实现要求:前端 React ErrorBoundary 包裹白板/生成/系列核心路径,出错显示"出现了一点问题,已自动上报"+重试按钮;Sentry 捕获 JS 异常+慢 API(> 3s);PostHog 追踪关键事件:board_element_added、generation_submitted、generation_adopted、collection_created、collection_look_generated、export_completed。

边界情况:用户禁止追踪时 PostHog 不发送;Sentry 不上传用户生成内容(只上传错误堆栈和匿名上下文);敏感字段(email/prompt)不进事件属性。

验收标准:Sentry 有数据;PostHog 漏斗数据正确;ErrorBoundary 不暴露技术错误给用户。

禁止事项:不上传用户设计内容/生成 prompt 到分析服务;不在生产关掉错误边界。

## 二十六、MVP 验收标准

### 产品验收

用户可以不借助文档,独立完成"上传参考 → 标注角色 → 圈选生成 → 采纳 → 建系列 → 导出 Lookbook"完整流程。

白板上的约束(色卡/参考图/廓形/role)能够明确地影响生成结果——从生成候选中可感知约束的作用。

AI 生成结果可以继续编辑(局部重绘)并记录血缘。

项目可保存,刷新后白板完整还原(元素、位置、角色均一致)。

可从一张设计建立系列并扩展至少 3 个 Look;一致性概览显示相似度数据。

可恢复白板或资产的历史版本,且旧版本不消失。

### 体验验收

首次使用无需看教程:空白板有清晰引导,工具条图标自带 tooltip,3 步可完成首次生成。

生成(从点按钮到出现候选)有进度状态,不会出现"等待超过 15s 不知道发生了什么"。

错误提示是中文/英文可读人话,不包含 stack trace、SQL 错误或模型 API 错误码。

失败可恢复:失败后有"重试"按钮,且已预扣积分已退还并提示。

白板操作流畅:200 元素的白板在平移缩放时帧率不低于 40fps。

画布图片清晰:缩放到 100% 时图片不模糊,不出现明显二次压缩失真。

没有阻塞核心路径的交互 bug:不出现点了没反应、弹层关不掉、必须刷新才能继续的问题。

### 技术验收

pnpm build 前后端全量构建通过,无 TS 类型错误。

所有 Prisma 迁移在干净库上 prisma migrate deploy 可执行。

API 核心接口有单元测试(至少覆盖生成任务/积分账本/归属校验三个核心);测试通过。

用户 A 无法访问用户 B 的任何资源(项目/资产/系列/文件)——归属校验单测覆盖。

生成任务幂等性:同一 Idempotency-Key 提交两次,只执行一次,只扣一次积分——有测试用例。

失败任务积分退还:任务 failed 后 usage_records 有对应 refund 行——有测试用例。

对象存储私有桶:文件只能通过签名 URL 访问,直接访问桶路径返回 403。

核心写操作有审计日志(generation/asset/collection 的 create/delete)。

环境变量不泄露:前端 bundle 不包含任何密钥;Next.js NEXT_PUBLIC_ 前缀只用于公开配置。

项目可以部署到 Railway/Vercel 测试环境并通过基本冒烟测试(注册→生成→导出)。

### 商业验证(上线后 2–4 周内观察)

核心假设验证:PostHog 漏斗数据显示,至少 30% 的活跃用户(定义:在白板添加过元素)在一次会话内完成了"添加约束元素 + 生成 + 采纳"完整路径。

用户是否上传真实设计资料(非纯测试图):资产中原创上传图占比 > 50%。

用户是否保存多个项目:次周留存用户中,人均项目数 > 1.5。

用户是否反复生成:单次会话平均生成次数 > 2.5。

用户是否使用白板组合参考元素:添加了 2 种以上 role 的元素并触发生成的用户比例 > 40%。

用户是否尝试建系列:在生成资产后触发建系列的用户比例 > 15%。

上限触达信号:generation_limit 耗尽后继续尝试生成的用户比例 > 10%(作为付费意愿的替代观察指标,商业化时用于辅助定价)。

## 二十七、项目风险清单

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 核心假设不成立:用户不愿结构化组织约束,只想输入一句话拿图 | 中 | 致命 | 早期灰度测试(10–20 人);若假设不成立,快速 pivot 为"简化模式"(纯文本驱动),白板降为可选 |
| R2 | 生成质量不达专业设计师预期(面料不真实/廓形混乱/系列差异过大) | 高 | 高 | 早期选最强模型+最专业 prompt 工程;在 UI 诚实设置"灵感草稿"定位;提供参考图上传与强约束模式改善可控性 |
| R3 | 生成计数器 bug(失败计次/并发超限) | 低(逻辑简单) | 中(浪费 AI API 成本) | Task 09 单测覆盖失败不计次和并发超限;监控 generation_count 异常增长;届时接入完整账本前此风险持续低 |
| R4 | 对象存储配置失误导致用户图片公开可访问 | 低 | 极高(隐私/版权) | 首次部署 checklist:测试直接访问桶 URL 应返回 403;签名 URL 限时验证 |
| R5 | tldraw 画布性能在 200+ 图片时崩溃 | 中 | 高 | 早期压力测试;实施懒加载+虚拟化;超出阈值给用户提示分帧 |
| R6 | AI Provider(fal.ai)不稳定/涨价/服务变更 | 中 | 高 | 抽象层隔离;至少接入 2 个 Provider;监控失败率;关键 SLA 备选方案就绪 |
| R7 | 开发周期超预期(白板+系列+商业化全部做完需 3–5 个月) | 高 | 中 | 严格 P0 先行;P1/P2 功能不进 MVP Sprint;Week 3–4 就要能跑通生成核心路径 |
| R8 | 内容审核漏检导致平台产出违规内容 | 中 | 高(品牌风险) | 后置审核+人工抽查;敏感地区优先部署;审核 API 降级策略(放行+标记) |
| R9 | 用户上传含 GPS EXIF 的图片泄露位置隐私 | 中 | 中 | 上传时强制剥离 EXIF(任务 06 覆盖) |
| R10 | Prompt 注入:用户通过意图文本操控系统 prompt | 中 | 中 | 用户输入与系统指令严格分层隔离(任务 11 覆盖);上线前模糊测试 |
| R11 | 版权风险:用户上传他人版权图做参考 | 高(用户行为不可控) | 中 | 服务条款+使用声明;平台不主张生成结果版权;考虑"仅供灵感参考"免责文案 |
| R12 | 单体后端成为性能瓶颈(大量并发生成任务) | 低(MVP 规模) | 中 | Worker 水平扩展(多实例);API 无状态可多副本;届时再按需拆分,不过早优化 |
| R13 | 竞品快速跟进系列设计功能 | 中 | 中 | 速度优先,早上线早积累用户数据资产;壁垒在工作流与数据积累而非单点功能 |

## 二十八、最终建议

以下是站在"这个产品真的要上线、要收费、要长期维护"角度的几条核心判断。

建议一:用 6–8 周跑通生成核心闭环,然后立刻找 10–20 个目标用户验证核心假设。

不要等系列功能做好再找用户。第一批用户只需要"上传参考→圈选→生成→采纳"这一条路能走通就够了。他们的反馈会告诉你哪个环节让他们困惑、生成结果是否真的有价值、他们是否愿意反复使用。没有这个反馈就继续做,是在往黑暗里打拳。

建议二:在 UI 上彻底放弃"服装结构准确"和"系列完全一致"的承诺,改用"高速方向探索"的定位。

专业设计师看一眼就知道 AI 出的图不是工厂可用的工艺图,但他们完全可以接受"这帮我快速看到了一个值得深化的方向"。正确的期望管理比出图准确更重要。把"灵感草稿/概念方向"写进首屏文案。

建议三:白板元素的"角色语义化"是不能妥协的 Day-1 设计决策。

如果此刻没有把"每个元素有 role"做进数据结构和前端,日后再补会撕裂数据模型。这不是可以"先跑通再加"的功能——它是白板参与生成的基础,必须在阶段2做对。

建议四:积分账本的幂等性必须在阶段3上线前的压力测试中覆盖。

扣费 bug 是最快毁掉口碑的事。比任何功能 bug 更难挽回。专门安排一天做并发测试和故障注入。

建议五:别被"系列"功能迷住而拖延上线。

系列是差异化方向,但不是 MVP 的生死线。如果白板+单图生成+变体+血缘已经让设计师觉得"比我现在的工具好用",就已经值得上线收费了。系列功能可以在正式用户的反馈中继续打磨。宁可系列简陋但生成体验极致,也不要系列丰富但基础体验残缺。

建议六:商业化推迟是正确的——先验证功能价值,再构建收费通道。

当前用"生成计数器 + 硬上限"防止 AI API 成本失控即可。等核心假设成立、有真实用户愿意使用,再接入 Stripe。届时唯一要改的是把 canGenerate() 内部逻辑从计数器换成查订阅——调用方不动。不要在功能未验证前花时间构建支付流程,那是在还没卖东西之前先开收银台。

建议七:可观测性要和核心功能同时上线,不是事后追加。

PostHog 的漏斗数据是你判断产品是否成立的唯一客观依据。如果没有这些数据,两个月后你不知道用户在哪里流失、核心假设是否成立,所有决策都是猜。

一句话总结:做一个小的、能跑通的、诚实的灵感探索工具,然后找真实设计师验证它。验证成立了,再加系列、协作和更多能力。不要在验证之前把它做成一个庞大的梦想系统。

## 附录：后续功能方向——时尚趋势分析

状态：P2，未进入 MVP，尚在概念阶段。 以下内容为初步梳理，供后续细化时参考。设计师可能对 AI 总结的准确性有顾虑，因此本功能的核心逻辑是"AI 提炼方向 + 原始来源链接并列呈现"，而非以 AI 总结取代原始内容。

### 功能定位

帮助服装设计师在创作前快速了解当下时尚趋势，缩短从"空白"到"有方向"的时间。与产品核心工作流的衔接点在于：设计师浏览趋势后，可以把感兴趣的内容（图片、关键词、色彩方向）直接存入灵感白板，成为后续生成与系列设计的约束来源。

一句话价值：不离开设计工具，就能感知当下在发生什么，并立刻把趋势信号转化为可用的设计素材。

### 功能形式（初步构想）

每次展示一份"趋势简报"，包含两层内容并排呈现：

第一层：AI 趋势摘要

本周/本月主要趋势方向（3–5 条，如廓形、色彩、图案、材质、场景）

每条方向用 2–3 句话描述，配关键词标签

附上该方向的代表色或色板

明确标注"由 AI 基于公开信息整理，可能存在偏差，建议结合原始来源判断"

第二层：平台原始链接

每个趋势方向下列出来自各时尚平台的近期相关内容链接（标题 + 发布时间 + 来源平台）

用户可点击直接跳转查看原始内容

这一层的存在是为了让设计师在 AI 总结与自己判断不一致时有据可查

### 候选信息来源（待确认）

以下为可能的数据来源，实际接入需评估技术可行性（API 授权、爬取合规性、数据新鲜度）：

| 来源 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Pinterest Trends API | 官方 API | 趋势搜索词与视觉方向，可商用 |
| Vogue / WWD / Business of Fashion | RSS / 网页 | 行业权威，需确认爬取合规性 |
| Instagram（公开账号） | 非官方 | 技术门槛高，合规风险需评估 |
| TikTok（公开趋势页） | 非官方 | 年轻设计师参考，合规风险需评估 |
| WGSN / Trendalytics | 付费 API | 专业趋势数据，成本较高 |
| Runway / 时装周公开图集 | 网页 | 权威参考，季节性强 |
| 小红书 / 微博时尚（国内） | 非官方 | 国内市场重要参考，合规需确认 |

建议起步方案：先接入 Pinterest Trends API（有官方授权通道）+ 2–3 个主流媒体 RSS，以最低技术成本验证设计师是否真正需要此功能，再决定是否接入付费数据源或扩大来源。

### 与白板的集成方式（设想）

趋势页作为独立模块（侧边抽屉或独立页面），不打断白板工作流

每个趋势方向提供"存入白板"按钮：一键把该方向的关键词/色板/代表图作为带 role 标签的元素加入当前项目白板

支持"收藏趋势"：把某条趋势方向保存为项目参考，不需要立刻加入白板

趋势内容的图片链接不直接存储，只存 URL 引用（避免版权问题）

### 尚未想清楚的问题（需要后续决策）

更新频率：每周更新、每月更新、还是实时滚动？频率直接影响数据抓取与 AI 总结的成本。

个性化还是统一内容：所有设计师看到同一份简报，还是根据历史项目/白板内容做个性化推荐？后者体验更好但实现复杂度高出一个数量级。

趋势分类维度：按品类（女装/男装/童装）、风格（高奢/街头/职场）、季节分类？还是只做综合趋势？

AI 总结的可信度设计：如何在 UI 上诚实地展示 AI 的局限性，同时不让用户觉得"这个功能没用"？这是体验设计的核心难点。

版权与合规：直接展示第三方图片 vs 只展示链接+文字摘要？两者的法律风险差异显著。建议 MVP 阶段只展示链接+文字，不嵌入图片。

国内外趋势分离：国内设计师和海外设计师关注的平台不同，是否需要按地区提供不同来源？

### 技术可行性初判

| 组件 | 难度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息采集（RSS/API） | 低–中 | RSS 解析简单；官方 API 需申请；爬虫合规风险需法务确认 |
| AI 趋势摘要（LLM） | 低 | 现有 LLM 抽象层可直接复用；提示词工程是关键 |
| 链接去重与时效过滤 | 低 | 按发布时间过滤即可；去重用 URL hash |
| 前端趋势展示页 | 低 | 基本列表+卡片 UI，不依赖白板画布 |
| 存入白板集成 | 中 | 需要与白板元素 API 打通；角色自动推断需要微调 |
| 个性化推荐 | 高 | 需要用户行为数据+推荐算法；建议放到功能验证后再做 |

起步最小实现：定时任务（每周一次）→ 抓取 RSS/API → LLM 摘要 → 存到数据库 → 前端展示列表+链接。不做个性化，不做图片嵌入，不做白板集成。用这个最小版本验证"设计师是否真的会看"。

*文档完*